Приложение 2

к постановлению администрации

городского округа Кинешма

от _01.04.2013_ № _800п_

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключения инвестиционного соглашения о реализации инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации плавательного бассейна по адресу: Ивановская область, г. Кинешма ул. 50-летия Комсомола, д. 24

Организатор конкурса:

Отдел по экономике и предпринимательству

администрации городского округа Кинешма

Кинешма, 2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2. ТЕРМИНЫ И ИХ ТОЛКОВАНИЕ	3

3. РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА	4

4. ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ	5

5. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ	6

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	7

7. КРИТЕРИИ КОНКУРСА	10

8. УСЛОВИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ	13

9. ПОРЯДОК, МЕСТО И СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	13

10. ЗАДАТОК	14

11. ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	15

12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	16

13. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	16

14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА	18

15. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ КОНКУРСА НЕСОСТОЯВШИМСЯ	19

Приложение 1. Форма заявки на участие в конкурсе

Приложение 2. Форма Анкеты участника конкурса

Приложение 3. Информационная	 карточка инвестиционного проекта (предложения)

Приложение 4. Образец	соглашения о задатке

Приложение 5. Форма доверенности

Приложение 6.Согласие на обработку персональных данных

Приложение 7. Форма описи документов

Приложение 8. Предложение по критериям конкурса

Приложение 9. Техническое задание инвестиционного проекта

Приложение 10. Проект инвестиционного соглашения

Конкурсная документация

на право заключения инвестиционного соглашения о реализации инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации плавательного бассейна по адресу: Ивановская область, г. Кинешма ул. 50-летия Комсомола, д. 24

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Конкурс проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 25.02.199 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Постановлением администрации городского округа Кинешма от 30.08.2012 № 2020п «О порядке проведения торгов в форме конкурсов по отбору инвесторов на право реализации инвестиционных проектов», Постановлением администрации городского округа Кинешма от ______________ № ______ «О проведении конкурса на право заключения инвестиционного соглашения о реализации инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации плавательного бассейна по адресу: Ивановская область, г. Кинешма ул. 50-летия Комсомола, д. 24» (далее – Постановление о конкурсе).

# ТЕРМИНЫ И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

- Конкурс – открытый конкурс (закрытая форма подачи предложений) на право заключения инвестиционного соглашения о реализации инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации плавательного бассейна по адресу: Ивановская область, г. Кинешма ул. 50-летия Комсомола, д. 24

- Предмет конкурса – право на заключение Инвестиционного соглашения о реализации инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации плавательного бассейна по адресу Ивановская область, г. Кинешма, ул. 50-летия Комсомола д. 24.

- Конкурсная документация – совокупность документов, определяющих порядок, сроки, условия проведения и участия в Конкурсе.

- Заявитель - лицо, представившее Заявку на участие в Конкурсе.

- Заявка на участие в конкурсе (Заявка) – комплект документов и материалов, предусмотренные Конкурсной документацией и представленные Заявителем Организатору конкурса.

- Конкурсная комиссия – комиссия по проведению открытого Конкурса.

- Конкурсное предложение – комплект документов, представленный Заявителем в соответствии с требованиями Конкурсной документации, в составе заявки на участие в Конкурсе.

- Администрация – администрация городского округа Кинешма.

- Инвестор - определенный решением Конкурсной комиссии по результатам Конкурса победитель Конкурса, заключивший с Администрацией Инвестиционное соглашение. В качестве Инвестора могут выступать индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица (индивидуальный предприниматель).

- Инвестиционное соглашение - заключаемый по результатам Конкурса между Администрацией и Инвестором договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- Обеспечение исполнения обязательств Инвестором по Инвестиционному соглашению - все виды обеспечения  исполнения обязательств Инвестора, установленные в Конкурсной документации.

- Объект инвестиционного соглашения – нежилое двухэтажное строение – спортивный комплекс и плавательный бассейн, общей площадью 3080,7 кв. м., этажность – 2, подземная этажность -1, литер А, А1,расположенное  по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. 50-летия Комсомола, д. 24, лит. А, А1.

- Победитель конкурса - Участник Конкурса, который предложил наилучшие условия заключения Инвестиционного соглашения и Конкурсному предложению которого Конкурсной комиссией присвоен наивысший суммарный конкурсный балл.

- Участник конкурса - Заявитель, в отношении которого Конкурсной комиссией принято решение о допуске его к участию в Конкурсе.

# РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА

- Организатор конкурса (Организатор): отдел по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма.

место нахождения: Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Фрунзе, д. 4, каб. 28;

почтовый адрес: 155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Фрунзе, д.4, каб, 28;

- Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора: Ведущий специалист отдела по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма Смирнов Сергей Владимирович, тел. 8 (49331) 5-79-51, каб. 49, e-mail: investkin@rambler.ru.

- Форма проведения Конкурса – открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений (в запечатанных конвертах).

- Прием заявок на участие в конкурсе: в рабочие дни (кроме субботы, воскресения и праздничных дней) с 02 апреля 2013 г. по 20 мая 2013 г. время: с 9 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. и с 13 час 00 мин. по 17 час. 00 мин.

по адресу: 155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Фрунзе, д. 4, каб. 28.

- Дата и время окончания приема заявок на участие в Конкурсе: 20 мая 2013 г. в 17 час. 00 мин.

- Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Фрунзе, д. 4, каб. 7, 21 мая 2013 г. в 10 час 00 мин.

- Место, дата и время рассмотрения заявок: Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Фрунзе, д. 4, каб. 7, 22 мая 2013 г. в 10 час 00 мин.

- Место, дата и время подведения итогов Конкурса: 23 мая 2013 г в 16 час. 00 мин. по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Фрунзе, д. 4, каб. 7.

- Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Конкурсная документация предоставляется без взимания платы с 02 апреля  2013 г. по 20 мая 2013 г. с 9 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. час (перерыв с 12 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин) по рабочим дням кроме субботы, воскресения и праздничных дней по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Фрунзе, д. 4, каб. 28,

Конкурсная документация размещена на официальном сайте администрации городского округа Кинешма в сети «Интернет» www.admkineshma.ru (далее – официальный сайт) и доступна для ознакомления без взимания платы.

Извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте www.admkineshma.ru (далее – официальный сайт) и в официальном печатном издании «Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма» (далее-официальное печатное издание).

- Осмотр объекта инвестиционного соглашения осуществляется по следующему графику:   11.04.2013, 18.04.2013, 25.04.2013, 16.05.2013 время с 12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Доступ на Объект инвестиционного соглашения осуществляется на основании письменного запроса заинтересованного лица, направляемого в адрес Организатора конкурса не ранее чем за 3 рабочих дня до предлагаемой даты осмотра.

- Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа Организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации по адресу: Ивановская область, г.  Кинешма, ул. им. Фрунзе, д.4, каб.28, адрес электронной почты: investkin@rambler.ru. Данные запросы от заявителя могут быть направлены в форме электронного документа, а также в письменной форме, нарочным или почтовым отправлением.

Организатор конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления указанного запроса направляет письменно или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации при условии, что такой запрос поступил не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Запросы, поступившие позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, не рассматриваются.

- Подача Заявки на участие в конкурсе означает согласие Заявителя с условиями Конкурса и принятие им обязательств соблюдать эти условия – акцепт публичной оферты.

- Организатор вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и Конкурсную документацию, об отказе от проведения конкурса не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания приема заявок на участие в Конкурсе. В течение 1 (одного) дня, с даты принятия указанного решения, такие изменения размещаются Организатором в официальном печатном издании и официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается и составляет не менее 20 (двадцати) дней.

- Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе и заключением Инвестиционного соглашения.

# ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Объект инвестиционного соглашения – недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального образования «Городской округ Кинешма»:

Характеристика объекта инвестиционного соглашения:

1) нежилое двухэтажное строение – спортивный комплекс и плавательный бассейн,

2) адрес: 155800, Ивановская область, город Кинешма, улица 50-летия Комсомола, дом 24 (лит А,А1);

3) общая площадь здания: 3080,7 кв.м.;

4) число этажей – 2 (подземная этажность – 1);

5) находится в собственности муниципального образования «Городской округ Кинешма» на основании Договора купли-продажи недвижимости от 13.07.1999 г.;

6) право оперативного управления зарегистрировано за Муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва городского округа Кинешма (№ 37-37-05/026/2007-365 от 26.05.2007);

7) дата и номер регистрации права в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним – право собственности зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 19 июля 1999 г., запись регистрации № 37:01:03:25/002672, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 37-АА № 004258, выданным 02 февраля 2005 г. (повторное взамен выданного свидетельства о государственной регистрации права № 008103 от 19.07.1999 г.), Управлением Федеральной регистрационной службы по Ивановской области.

8) существующие обременения (ограничения) права – не зарегистрированы

9) назначение – нежилое двухэтажное строение – спортивный комплекс и плавательный бассейн;

10) балансовая стоимость: 6364904,48 руб. по состоянию на (01.01.2013);

11) наличие охранного обязательства – не является объектом культурного наследия.

4.2. Характеристики земельного участка, на котором осуществляется реализация инвестиционного проекта:

Адрес (местоположение): Ивановская область, город Кинешма, ул. 50-летия Комсомола, д. 24.

площадь: 7 873 кв. м.

Вид права – право постоянного бессрочного пользования закреплено за Муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва городского округа Кинешма (МОУДОД СДЮШОР г.о. Кинешма)

кадастровый номер: 37:25:011108:2;

категория – земли населенных пунктов;

вид разрешенного использования – размещение строений спортивного комплекса и плавательного бассейна;

кадастровая стоимость: 15 056 089, 10 рублей;

4.3 Рыночная стоимость объекта, указанного в пункте 4.1. Конкурсной документации составляет 30 349 000 (тридцать миллионов триста сорок девять тысяч) рублей, согласно Отчета независимого оценщика Муниципальное унитарное предприятие города Кинешма «Информационный расчетный центр» по состоянию на 20.12.2012 г. № 66/12/2012 по обоснованию рыночной стоимости объекта недвижимости – «Отчет № 66/12/2012 об определении рыночной стоимости Нежилого двухэтажного строения – спортивного комплекса и плавательного бассейна, общей площадью 3080,7 кв.м., этажность – 2, подземная этажность – 1, лит. А.А1, по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, г. Кинешма, ул. 50-летия Комсомола, д.24».

# ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ

  - Заявителями могут быть следующие лица:

К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица (индивидуальные предприниматели), в том числе иностранные, осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации, не являющиеся банкротами и не находящиеся в процедуре ликвидации или реорганизации, не имеющие задолженности по текущим налоговым и неналоговым платежам, на имущество которых не наложен арест или экономическая деятельность которых не приостановлена, оформившие заявку и предоставившие необходимые документы, указанные в конкурсной документации.

Уступка или иная передача прав и обязанностей Заявителя/участника конкурса другому лицу (Заявителя/участнику конкурса) не допускается.

  - Заявитель не допускается к участию в  конкурсе в случае, если:

- Лицо, претендующее на участие в конкурсе, не оплатило задаток;

- Лицо, претендующее на участие в конкурсе не представило документов подтверждающих наличие необходимых финансовых средств для реализации инвестиционного проекта или документов о возможности их привлечения в размере не менее 31 850 000 (тридцать один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) рублей. В том числе не менее 29 769 000 (двадцати девяти миллионов семисот шестидесяти девяти тысяч) рублей на реконструкцию и модернизацию Объекта инвестиционного соглашения.

- Лицо, претендующее на участие в конкурсе, не предоставило всех необходимых документов, согласно Конкурсной документации, в установленный срок либо они оформлены ненадлежащим образом;

- Лицо, претендующее на участие в конкурсе, предоставило неполную, не точную или заведомо недостоверную информацию в обязательной документации, указанной в подразделе 6.2 Конкурсной документации;

- Документы на участие в конкурсе от имени лица, претендующего на участие в конкурсе, поданы лицом, не уполномоченным на осуществление действий по подаче заявки на участие в конкурсе;

- На имущество лица, претендующего на участие в конкурсе, наложен арест и (или) его экономическая деятельность приостановлена;

- Лицо, претендующее на участие в конкурсе, признано в установленном порядке банкротом;

- При установлении фактов наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;

- Лицо, претендующее на участие в конкурсе, находится в процессе ликвидации или реорганизации (для юридических лиц);

- Лицо, претендующее на участие в конкурсе, имеет невыполненные обязательства по ранее заключенным инвестиционным соглашениям с администрацией городского округа Кинешма.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

- В заявке на участие конкурсе, форма которой установлена Приложением 1 настоящей Конкурсной документации, Заявитель должен подтвердить:

- полноту и достоверность всей информации, содержащийся в документах и материалах, представленных в составе Заявки, включая приложения к Заявке;

- отсутствие обстоятельств, препятствующих осуществлению деятельности Заявителя, в том числе отсутствие мер, направленных на приостановление деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации на день подачи Заявки на участие в Конкурсе.

В случае, если Заявителем выступает простое товарищество в составе двух и более действующих совместно юридических лиц, предъявляемые в настоящей Конкурсной документации, требования к Заявителю распространяются на каждое юридическое лицо, входящее в состав указанного простого товарищества.

Заявитель должен соответствовать требованиям, установленным в пункте 5.2 настоящей Конкурсной документации.

- Документы и материалы, составляющие Заявку на участие в Конкурсе:

- Заявка на участие в конкурсе, заполненная по форме согласно Приложению 1 к Конкурсной документации;

- Анкета участника Конкурса, заполненная по форме согласно Приложению 2 к Конкурсной документации;

- Информационная карточка инвестиционного проекта, заполненная по форме согласно Приложению 3 к Конкурсной документации;

- Предложения по критериям конкурса, согласно Раздела 7 Конкурсной документации:

а) предложение по критериям конкурса, заполненное по форме, согласно Приложению 8 к Конкурсной документации.

б) календарный график реализации проекта с указанием укрупненных видов работ, с поквартальной детализацией;

в) график финансирования проекта с указанием укрупненных видов работ, сроков их выполнения, объемов и источников финансирования, на период проведения реконструкции Объекта инвестиционного соглашения с поквартальной детализацией;

г) надлежащим образом заверенные копии предпроектной документации;

д) предложения по выполнению условий Инвестиционного соглашения, утвержденные руководителем организации;

- Справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности  по налогам, сборам и страховым взносам в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды, выданная не ранее, чем за 30 дней до дня подачи заявки.

- Справка службы судебных приставов об отсутствии наложенного ареста на имущество.

- Утвержденный руководителем организации или индивидуальным предпринимателем Бизнес-план инвестиционного проекта: «Бизнес-план инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации плавательного бассейна по адресу: Ивановская область, г. Кинешма ул. 50-летия Комсомола, д. 24»;

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя на участие в конкурсе по форме согласно Приложению 5 к Конкурсной документации или документ, подтверждающий полномочия руководителя организации;

- Платежное поручение с отметкой о внесении задатка, предусмотренного Разделом 10 Конкурсной документации и подписанный и скрепленный печатью Заявителя оригинал Соглашения о задатке по форме, установленной Приложением  4 к настоящей Конкурсной документации.

- Документы, подтверждающие способность заявителя обеспечить необходимый объем собственных или заемных средств и готовность инвестировать их в реализацию Инвестиционного соглашения в соответствие с подпунктом 5.2.2 Конкурсной документации.

- Наличие у Заявителя разрешения саморегулируемой организации (СРО) на проведение работ по реконструкции или гарантийное письмо специализированной строительной организации о намерении заключить договор на проведение работ по реконструкции, с подтверждением наличия у данной организации свидетельства саморегулируемой организации (СРО) на осуществление работ по реконструкции объектов капитального строительства (в случае если Бизнес-планом предусмотрено привлечение таких организаций).

- Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствие с законодательством соответствующего государства (для иностранных юридических лиц;

- Заявители – юридические лица представляют:

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 3 (три) месяца до даты размещения извещения о проведении конкурса;

- копии бухгалтерской отчетности юридического лица за отчетный год (Формы 1-5) и на промежуточные отчетные даты (Формы 1,2) с отметкой налогового органа об их принятии;

- Заявители – физические лица (индивидуальные предприниматели) представляют:

- выписку из Единого реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 3 (три) месяца до даты размещения извещения о проведении конкурса;

- копию паспорта физического лица;

- согласие на обработку персональных данных по форме, согласно Приложению 6 к Конкурсной документации.

- декларацию о доходах за отчетный год, с отметкой налогового органа о ее принятии.

- Опись документов в двух экземплярах (оригинал и копия), заполненная по форме, согласно Приложению 7 к Конкурсной документации.

- В целях наиболее полного представления инвестиционного проекта и преимуществ его реализации допустимо предоставление Заявителем по его инициативе дополнительных документов и материалов по инвестиционному проекту. Представленные документы и материалы рассматриваются Конкурсной комиссией в составе Заявки, но не учитываются при оценке по критериям конкурса и их предоставление не является обязательным:

а) нотариально заверенную копию устава юридического лица в действующей редакции;

б) список аффилированных лиц заявителя с описанием взаимосвязи между лицами (возможно, в виде схемы) в соответствие со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Указанный список или письмо заявителя об отсутствии таковых представляется в произвольной форме, удостоверяется подписью единоличного исполнительного органа заявителя или его надлежащим образом уполномоченного представителя и печатью заявителя.

в) предоставление рекомендаций органов государственной власти и местного самоуправления, на территории которых Заявителем выполнялись работы по государственному (муниципальному) заказу либо по инвестиционным проектам, также фотографий, печатных изданий и других документальных свидетельств.

- Рекламные материалы в составе Заявки на участие в конкурсе не предоставляются.

- Требования к оформлению и составлению Заявки на участие в конкурсе

- Заявка и документы, имеющие отношение к Заявке, должны быть составлены на русском языке. Заявка и документы, представленные только на иностранном языке, не рассматриваются. Заявка и документы, имеющие отношение к Заявке, также по усмотрению Заявителя могут быть представлены на двух языках - русском и иностранном. Юридическую силу для Администрации и Конкурсной комиссии имеют официально представленные Заявка и документы на русском языке.

К документам, составленным на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный нотариально в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- Запечатывание и маркировка Заявки:

- Заявитель подает Заявку на участие в конкурсе в письменной форме, в запечатанном конверте, с заклеенными бумагой местами склейки, подписанными тем же лицом, что и предложения (внешнем и внутреннем).

- Во внутреннем конверте содержатся документы, содержащие предложения Заявителя по условиям и критериям конкурса, подготовленные в соответствие с Конкурсной документацией (далее - Конкурсное предложение), оформленные согласно пункт 6.2.4 и 6.2.7 Конкурсной документации.

- Во внешнем конверте содержатся прочие документы, предусмотренные пунктом 6.2 настоящей Конкурсной документации.

- Конверты подаются с заклеенными местами склейки, подписанными тем же лицом, что и предложения. Подписи должны быть заверены печатью Заявителя.

- Внутренний конверт маркируется надписью «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

- Внешний конверт маркируется надписью: «ЗАЯВКА на участие в конкурсе на право заключения инвестиционного соглашения о реализации инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации плавательного бассейна по адресу Ивановская область, г. Кинешма ул. 50-летия Комсомола, д. 24», на конверте указывается: наименование организации, почтовый адрес Заявителя. Индивидуальные предприниматели указывают вместо наименования организации «ИП Фамилия И.О» где Фамилия И.О. – соответственно фамилия и инициалы Заявителя.

- Все документы, входящие в состав Заявки, должны быть надлежащим образом оформлены, и иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в случае ее наличия). При этом документы, для которых в Приложениях к Конкурсной документации установлены рекомендуемые формы, могут быть составлены в соответствии с этими формами. Заявитель может использовать иные формы представления требуемой информации, но их содержание должно соответствовать содержательной части рекомендуемых форм. В состав Заявки должны входить документы и материалы согласно требованиям Раздела 6 и Раздела 7 Конкурсной документации.

- Все предоставляемые Заявителем документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, должны быть легализованы консульским учреждением Российской Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 года. (Легализация и проставление апостиля на предоставляемых документах не требуется, если международным договором Российской Федерации данная процедура в отношении указанных документов отменена или упрощена).

- Заявки, переданные с помощью факсимильной связи, не допускаются, а полученные таким образом документы считаются не имеющими юридической силы. Документ в составе Заявки, предоставленный с нарушением данных требований, не имеет юридической силы, а Заявителю, представившему такую Заявку, будет отказано в допуске к участию в Конкурсе.

- Все документы, насчитывающие более одного листа, в составе  Заявки, прошиваются, или переплетаются с учетом возможного свободного чтения их текстов, и пронумеровываются арабскими цифрами в правом верхнем углу, не задевая текста документа. Если текст документа так близко расположен к левому краю листа, что после подшивки затруднит его чтение, к листу подклеивается полоска бумаги, которая прошивается при оформлении Заявки. Концы нити, которой прошиты Заявка, заклеиваются бумажной наклейкой, на которую ставится оттиск печати Заявителя (при наличии) таким образом, чтобы часть оттиска была расположена на бумажной наклейке, часть - на листе и проставляется подпись полномочного представителя Заявителя с указанием на обороте последнего листа Заявки количества страниц.

- Если количество листов документа в составе Заявки превышает 150, материалы следует формировать в тома. Нумерация листов последующего тома начинается с единицы.

- Заявке обязательно прилагается удостоверенная подписью уполномоченного лица Заявителя опись документов и материалов Заявки. Опись документов и материалов заявки не запечатывается в конверт и представляется Организатору в момент подачи Заявки.

# КРИТЕРИИ КОНКУРСА

- В соответствие с Постановлением администрации городского округа Кинешма от 30.08.2012 № 2020п, Постановлением о конкурсе  определены следующие Критерии конкурса, их начальное значение, а также требования к их изменению Таблица 7.1.

Таблица 7.1

Перечень критериев конкурса

| № п/п | Наименование критерия | Ед. изм. | Начальное значение критерия | Установленное требование к изменению начального значения | Коэффициент значимости критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Период со дня подписания инвестиционного соглашения до дня, когда реконструированный Объект инвестиционного соглашения будет соответствовать установленным Инвестиционным соглашением технико-экономическим показателям | Квартал | 10,000 | Уменьшение | 0,200 |
| 2. | Срок реконструкции Объекта соглашения | Квартал | 7,000 | Уменьшение | 0,100 |
| 3. | Объем капитальных вложений обусловленный Инвестиционным соглашением | Млн. руб. | 31,850 | Увеличение | 0,200 |
| 4. | Часть Объекта соглашения, которую муниципальное образование "Городской округ Кинешма" приобретает в собственность по результатам реализации инвестиционного проекта | Квадратный метр (м2) | 1555,2 | Увеличение | 0,300 |
| 5. | Качественная характеристика проработки инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации плавательного бассейна по адресу Ивановская область, г. Кинешма ул. 50-летия Комсомола, д. 24 | - | - | - | 0,200 |
|  | ИТОГО общий вес критериев: |  |  |  | 1,000 |

- Содержание критериев конкурса и методические рекомендации по расчету предложений по критериям:

- Период со дня подписания инвестиционного соглашения до дня, когда реконструированный Объект инвестиционного соглашения будет соответствовать установленным Инвестиционным соглашением технико-экономическим показателям (п.1 Таблицы 7.1).

При расчете данного критерия включается планируемый срок со дня заключения (подписания) Инвестиционного соглашения до дня планируемого ввода реконструированного  Объекта инвестиционного соглашения в эксплуатацию, с учетом требования Технического задания инвестиционного проекта (Приложение  9 к Конкурсной документации).

Срок рассчитывается в календарных кварталах, в случае получения дробного значения числа кварталов, значение следует округлять до ближайшего большего целого числа.

Значение предложения Заявителя по данному критерию должно быть обоснованным. Технико-экономическое обоснование значение данного критерия включается в Бизнес план инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации плавательного бассейна по адресу Ивановская область, г. Кинешма ул. 50-летия Комсомола, д. 24 (далее – Бизнес план), даются ссылки на предпроектные материалы, влияющие на продолжительность данного срока.

- Срок реконструкции Объекта соглашения (п. 2 Таблицы 7.1)

При расчете рассматриваемого критерия включается планируемый срок с момента получения Инвестором разрешения на строительство до момента планируемого ввода Объекта инвестиционного соглашения в эксплуатацию, в соответствие со ст. 51, 55 Градостроительного кодекса РФ.

Срок рассчитывается в календарных кварталах, в случае получения дробного значения числа кварталов, значение следует округлять до ближайшего большего целого числа.

Значение предложения Заявителя по данному критерию должно быть обоснованным. Технико-экономическое обоснование значение данного критерия включается в Бизнес-план, даются ссылки на предпроектную документацию, обуславливающую продолжительность данного срока.

- Объем капитальных вложений обусловленный Инвестиционным соглашением (п. 3 Таблицы 7.1)

Технико-экономическое обоснование данного критерия осуществляется в Бизнес-плане. Значение критерия рассчитывается в миллионах рублей, округляется до третьего разряда в дробной части, до ближайшего большего значения. В сумму капитальных вложений включаются затраты инвестора на капитальный ремонт здания спортивного комплекса так как данные работы выполняются в рамках единого проекта.

При обосновании предложения по данному критерию учитываются требования Технического задания инвестиционного проекта (Приложение 9 к Конкурсной документации), данные предпроектной документации, требования законодательства Российской Федерации регулирующих строительство, реконструкцию и эксплуатацию плавательных бассейнов.

- Часть Объекта соглашения, которую муниципальное образование "Городской округ Кинешма" приобретает в собственность по результатам реализации инвестиционного проекта (п. 4 Таблицы 7.1).

Предложение по критерию определяется как площадь, части реконструированного Объекта инвестиционного соглашения, исходя из следующего соотношения (7.1):

Sмун.=Sрек.⋅ДМун                                                                                         (7.1)

где, Sмун.- площадь части реконструированного объекта инвестиционного остающаяся в собственности муниципального образования «Городской округ Кинешма», значение показателя округляется до первого разряда в дробной части до ближайшего большего значения. При этом размер показателя не должен быть менее 1555, 2 кв. м.

Sрек.- общая площадь реконструированного Объекта инвестиционного соглашения исходя из данных предпроектных материалов и конкурсного предложения Заявителя.

ДМун- доля имущественного вклада муниципального образования «Городской округ Кинешма» определяется из следующего отношения (7.2).

ДМун=СоценСоцен+И                                                                                            (7.2)

где, Соцен - рыночная стоимость Объекта инвестиционного соглашения до реконструкции;

И - планируемый объем капитальных вложений, обусловленный п. 3 Таблицы 7.1

- Качественная характеристика проработки инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации плавательного бассейна по адресу Ивановская область, г. Кинешма ул. 50-летия Комсомола, д. 24 (п. 5 Таблицы 7.1).

Для оценки конкурсного предложения по данному критерию Заявителем представляются:

- бизнес-план инвестиционного проекта;

- календарный график реализации проекта с указанием укрупненных видов работ, с поквартальной детализацией;

- график финансирования проекта с указанием укрупненных видов работ, сроков их выполнения, источников финансирования, на период проведения реконструкции Объекта инвестиционного соглашения с поквартальной детализацией.

- надлежащим образом заверенные копии предпроектной документации;

# УСЛОВИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

Условия инвестиционного соглашения определяются настоящей Конкурсной документацией, проектом Инвестиционного соглашения Приложением 10 к Конкурсной документации.

# ПОРЯДОК, МЕСТО И СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

- Заявка на участие  в Конкурсе подается в срок установленный пунктом 3.4 Конкурсной документации.

- Заявка должна быть надлежащим образом оформлена, в соответствие с Разделами 6 и 7 настоящей Конкурсной документации.

- Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в конкурсе.

- Срок подачи Заявок истекает в день и час определенные в пунктом 3.5 Конкурсной документации.

- На момент регистрации Заявки на участие в конкурсе Заявитель должен представить следующие документы:

- запечатанный конверт, содержащий Заявку на участие в конкурсе;

- экземпляр описи документов и материалов Заявки на участие в конкурсе;

- доверенность на право подачи заявки.

- Поступившие конверты с заявками регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе, в порядке поступления конвертов с заявками. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер заявки, дату, время (часы и минуты), способ подачи, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу Организатора. Журнал регистрации заявок прошивается, страницы нумеруются и скрепляются печатью Организатора.

- Срок поступления Заявки на участие в конкурсе определяется по дате и времени регистрации конверта с Заявкой на участие в конкурсе в журнале регистрации, а также по дате и времени, проставленным при приеме заявки на участие в конкурсе на копии описи документов и материалов заявки на участие в конкурсе.

- Срок действия поданных Заявок на участие в конкурсе составляет 90 (девяносто) дней со дня подачи Заявки.

- По требованию лица, вручившего конверт с заявкой на участие в Конкурсе, Организатором выдается расписка о получении конверта с Заявкой. Такая расписка должна содержать: регистрационный номер заявки на участие в Конкурсе, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи должностного лица получившего конверт с Заявкой, указанные в журнале регистрации заявок.

- Отзыв предложения претендентом допускается в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками в письменной форме на имя председателя Комиссии. Отзыв заявки регистрируется Организатором в журнале регистрации поступивших заявок на участие в торгах. Заявителю возвращается пакет поданных им документов под роспись в журнале регистрации поступивших заявок на участие в торгах.

- Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки на участие в конкурсе производится в том же порядке, что и регистрация заявки на участие в конкурсе.

- Никакие изменения не могут быть внесены в заявки на участие в конкурсе после истечения срока представления заявок на участие в конкурсе в соответствии с настоящей конкурсной документацией.

# ЗАДАТОК

- Каждый Заявитель должен представить Задаток в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей в целях обеспечения исполнения обязательств по заключению Инвестиционного соглашения. Заявитель должен представить в Заявке на участие в конкурсе доказательства полной оплаты Задатка (в соответствие с п. 6.2.9 Конкурсной документации) и экземпляр Соглашения о задатке (Приложение 4 к Конкурсной документации), подписанный Заявителем.

- Заявитель вносит денежные средства в качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению Инвестиционного соглашения на следующий расчетный счет:

Получатель: УФК по Ивановской области (Администрация городского округа Кинешма л/сч 05333005610)

ИНН 3703006273

КПП 370301001

Р/сч 40302810700003000082 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области

БИК 042406001

Назначение платежа: Задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению Инвестиционного соглашения о реализации инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации плавательного бассейна по адресу Ивановская область, г. Кинешма ул. 50-летия Комсомола, д. 24.

- Расходы по перечислению задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению Инвестиционного соглашения несет Заявитель.

- Сумма Задатка возвращается Организатором конкурса Заявителю, Участнику конкурса путем перечисления денежных средств в размере внесенного Заявителем Задатка на расчетный счет Заявителя, Участника конкурса после наступления одного из следующих событий:

- в случае отказа Администрации от проведения настоящего Конкурса – внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Администрацией уведомления об отказе от дальнейшего проведения Конкурса;

- в случае отзыва Заявителем Заявки на участие в Конкурсе - в любое время до истечения срока представления Организатору конкурса Заявок на участие в Конкурсе – внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Конкурсной комиссией уведомления об отзыве;

- в случае получения Заявки на участие в Конкурсе после истечения срока представления заявок на участие в Конкурсе – внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения такой Заявки на участие в Конкурсе;

- в случае если Конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске Заявителя к участию в настоящем Конкурсе - внесенная сумма Задатка возвращается в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола рассмотрения заявок;

- в случае если Участник не стал Победителем Конкурса – сумма Задатка возвращается в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса;

- в случае если с Победителем конкурса заключено Инвестиционное соглашение - сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Инвестиционного соглашения;

- в случае заключения с Победителем конкурса по итогам Конкурса Инвестиционного соглашения - сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Инвестиционного соглашения.

- Задаток не возвращается Администрацией в случае отказа или уклонения Победителя конкурса от подписания Инвестиционного соглашения в течение срока, установленного для подписания Инвестиционного соглашения.

# ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

- Конкурсной комиссией публично в день, время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

- В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с Заявками на участие в конкурсе, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии конвертов с Заявками на участие в конкурсе о возможности подать Заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

- Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

- При вскрытии конвертов с Заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) адреса каждого заявителя, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения Инвестиционного соглашения, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

- Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается Организатором конкурса на официальном сайте в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем его подписания.

- Конкурсная комиссия осуществляет аудио запись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой заявитель, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

- Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются заявителям, о чем делается запись в протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

# ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствия заявителей требованиям, установленными конкурсной документацией.

  - При рассмотрении заявок на участие в конкурсе заявитель не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

- непредставления указанных в пункте 6.2  Конкурсной документации документов, либо наличия в представленных документах недостоверных сведений;

- несоответствия требованиям, установленным пунктом 5.2 настоящей конкурсной документации.

- несоответствия Заявки на участие в конкурсе, представленной Заявителем, требованиям конкурсной документации;

  - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе заявителя и о признании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске такого заявителя к участию в конкурсе, в порядке и по основаниям, предусмотренным пунктом 12.2 конкурсной документации, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Протокол ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и признании его участником конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Конкурсной документации, которым не соответствует заявитель, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается Организатором конкурса на Официальной сайте администрации городского округа Кинешма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkineshma.ru). Заявителям направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

  - В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех заявителей или о признании только одного заявителя участником конкурса, конкурс признается несостоявшимся.

# ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных настоящей конкурсной документацией в соответствии с Постановлением администрации городского округа Кинешма от 30.08.2012 №2020п «О порядке проведения торгов в форме конкурсов по отбору инвесторов на право реализации инвестиционных проектов».

  - Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление Заявок на участие в конкурсе, поданных Заявителями, признанными участниками в целях выявления лучших условий исполнения Инвестиционного соглашения в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.

  - Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям конкурса, определенных в Разделе 7 Конкурсной документации.

  - Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации.

  - Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения Инвестиционного соглашения производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

  - Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

  - Расчет рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, осуществляется следующим образом:

а) рейтинг, присуждаемый заявке при оценке критерия, в котором предусмотрено увеличение начального значения, определяется по формуле (13.1):

RiN=Ai−AminAmax−Amin×Kзi                                                                         (13.1)

где,

N – порядковый номер критерия;

Ri – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Ai – предложение i-го участника конкурса по данному критерию;

Amin – минимальное из значений содержащееся во всех заявках на участие в конкурсе по рассматриваемому критерию;

Amax – максимальное из значений содержащееся во всех заявках на участие в конкурсе по рассматриваемому критерию;

Кз – коэффициент учитывающий значимость данного критерия конкурса;

б) рейтинг, присуждаемый заявке при оценке критерия, в котором предусмотрено уменьшение начального значения, определяется по формуле (13.2):

RiN=Amax−AiAmax−Amin×Kзi                                                                            (13.2)

в) оценка заявок на участие в конкурсе в соответствии с критерием конкурса, предусмотренными пунктом  5 Таблицы 7.1 конкурсной документации, осуществляется в следующем порядке:

- предложению, содержащемуся в заявке на участие в конкурсе, присваиваются баллы - от одного до десяти баллов;

- величина, рассчитываемая в соответствии с такими критериями в отношении предложения, содержащегося в заявке на участие в конкурсе определяется путем умножения коэффициента значимости такого критерия на отношение количества баллов, присвоенных данному предложению, к десяти баллам.

  - В случае, если нескольким заявкам присужден одинаковый рейтинг, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, имеющих одинаковый рейтинг.

  - Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Инвестиционного соглашения и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

  - Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и победителем конкурса в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах. Организатор конкурса в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект соглашения, который составляется путем включения условий исполнения соглашения, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект соглашения, прилагаемый к конкурсной документации.

Копии протокола рассылаются Организатором всем Заявителям, подавшим заявки на участие в торгах в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента проведения заседания конкурсной комиссии.

  - Победителю, кроме выписки из итогового протокола, заказным письмом направляется уведомление о необходимости в течение десяти рабочих дней прибыть для подписания инвестиционного соглашения на право реализации инвестиционного проекта и/или долгосрочного договора аренды земельного участка.

  - Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте, публикуется в официальном источнике опубликования Организатором конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующего после дня подписания Инвестиционного соглашения.

  - Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе вправе направить организатору конкурса в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

- Организатор конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет в адрес Победителя конкурса на бумажном и (или) электронном носителе проект инвестиционного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные, конкурсной документацией и представленным Победителем конкурса Конкурсным предложением.

- В срок, предусмотренный для заключения Инвестиционного соглашения, Организатор конкурса обязан отказаться от заключения Инвестиционного соглашения с победителем конкурса либо с участником конкурса, с которым заключается такое соглашение, в случае установления факта:

- проведения ликвидации такого участника конкурса – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании такого участника конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных конкурсной документацией.

- Администрация и Инвестор (далее - Стороны) подписывают Инвестиционное соглашение в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обращения Победителя конкурса к Организатору, но не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса

- В случае отказа от заключения Инвестиционного соглашения с Победителем конкурса либо при уклонении Победителя конкурса от заключения Инвестиционного соглашения, с участником конкурса с которым заключается такое соглашение, конкурсной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления вышеуказанных фактов, являющихся основанием для отказа от заключения Инвестиционного соглашения, составляется протокол об отказе от заключения Инвестиционного соглашения.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора конкурса.

Указанный протокол размещается организатором конкурса на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить Инвестиционное соглашение.

- В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил организатору конкурса подписанное Инвестиционное соглашение, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения Инвестиционного соглашения.

- В случае если Победитель конкурса признан уклонившимся от заключения соглашения, он утрачивает внесенный задок в соответствие с п. 10.5 Конкурсной документации, Организатор конкурса вправе заключить Инвестиционное соглашение с участником конкурса, предложения которого по критериям отбора являются лучшими после победителя, при отказе от заключения Инвестиционного соглашения с Победителем конкурса.

- Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от заключения Инвестиционного соглашения передает участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, один экземпляр протокола и проект соглашения, который составляется путем включения условий исполнения соглашения, предложенных участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в заявке на участие в конкурсе, в проект соглашения, прилагаемый к конкурсной документации. Указанный проект соглашения подписывается участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок определяемый решением конкурсной комиссии и представляется организатору конкурса.

При этом заключение Инвестиционного соглашения для участника конкурса, предложения которого по критериям отбора являются лучшими после победителя, является обязательным. В случае уклонения участника конкурса, предложения которого по критериям отбора являются лучшими после победителя, от заключения соглашения организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. В случае если соглашение не заключено с победителем конкурса или с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

- После заключения Инвестиционного соглашения, дальнейшие взаимоотношения Сторон регулируются законодательством Российской Федерации, Постановлением администрации городского округ от 30.08.2012 № 2020п, нормативными правовыми актами муниципального образования «Городской округ Кинешма», Инвестиционным соглашением.

# ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ КОНКУРСА НЕСОСТОЯВШИМСЯ

  - В случае если конкурс признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в конкурсе, либо признания участником конкурса только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, а также с лицом, признанным единственным участником конкурса, организатор конкурса может заключить Инвестиционное соглашение на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией.

  - В случае если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, не указанным в пункте 15.1 Конкурсной документации, Организатор конкурса вправе объявить о проведении нового конкурса в установленном порядке. При этом в случае объявления о проведении нового конкурса Организатор конкурса вправе изменить условия и критерии конкурса.

Приложение 1

к Конкурной документации

ФОРМА ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В ИНВЕСТИЦОННОМ КОНКУРСЕ

на право заключения инвестиционного соглашения о реализации инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации плавательного бассейна по адресу Ивановская область, г. Кинешма ул. 50-летия Комсомола, д. 24

_____________________________________________________________________________

(Полное наименование заявителя (юридического лица или Ф.И.О. полностью и

паспортные данные физического лица, подающего заявку)

_______________________________________________________________________________________,

в лице ______________________________________________________________________,

(Ф.И.О. полностью, должность)

действующий на основании _________________________________________________,

заявляет о своем намерении принять участие в инвестиционном конкурсе.

Полные банковские реквизиты заявителя, юридический адрес, контактные телефоны:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

С порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны.

Подтверждаем, что организация-заявитель не является банкротом, не находится в состоянии ликвидации, арест на ее имущество не наложен, не имеет задолженности по налогам, деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней  документах, гарантируем.

Уведомлены о том, что участники конкурса, представившие недостоверные данные, не допускаются к участию в конкурсе или будут сняты с участия в конкурсе в процессе его проведения.

Руководитель организации

________________________ (Ф. И.О.)

(подпись)  М.П.

Главный бухгалтер

_________________________ (Ф. И.О.)

(подпись)

М.П.                                       _________________________

(дата подачи заявки)

Приложение 2

к Конкурной документации

ФОРМА АНКЕТЫ

участника конкурса на право заключения инвестиционного соглашения о реализации инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации плавательного бассейна по адресу Ивановская область, г. Кинешма ул. 50-летия Комсомола, д. 24

| 1. Полное и сокращенное наименование участника – юридического лица |  |
| --- | --- |
| 2. Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, (на основании свидетельства о государственной регистрации юридического лица) |  |
| 3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале юридического лица превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ – выписка из реестра акционеров отдельным документом) |  |
| 3.1. Срок деятельности юридического лица с момента государственной регистрации до даты подачи заявки (с учетом правопреемства) |  |
| 3.2. Размер уставного капитала |  |
| 3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник конкурса поставлен на учет в качестве налогоплательщика |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника |  |
| 4. Юридический адрес | Страна |
|  | Адрес |
| 5. Почтовый адрес участника | Страна |
|  | Адрес |
|  | Индекс |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| 6. Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| 7. Сведения о выданных участнику лицензиях (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории, на которой действует лицензия) | Заполняется опционально, при наличии таких документов у участника |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

| №№ п.п. | Название документа | Количество страниц в документе |
| --- | --- | --- |

Руководитель организации

________________________ (Ф. И.О.)

(подпись)   М.П.

Главный бухгалтер

_________________________ (Ф. И.О.)

(подпись)

Приложение 3

к Конкурной документации

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

| I. Информация по организации: |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование организации (ФИО <*>): |  |
| 2. Паспортные данные <*>: |  |
| 3. Организационно-правовая форма: |  |
| 4. Форма собственности |  |
| 5. Адрес: |  |
| 6. Телефон/Факс: |  |
| 7. E-mail: |  |
| 8. ФИО, телефон руководителя: |  |
| 9. ФИО, должность, телефон лица, ответственного за проект |  |
| 10. Основной вид деятельности (Код по ОКВЭД) |  |
| 11. Основные виды выпускаемой продукции (работ, оказываемых услуг): |  |
| 12. Численность работающих на дату заполнения карточки: | ________ человек |
| II. Инвестиционный проект: |  |
| 1. Наименование проекта: |  |
| 2. Краткое описание проекта (цель проекта): |  |
| 3. Справочная информация по земельным участкам: |  |
| в том числе о необходимости перевода земельного участка из одной категории в другую: |  |
| - о необходимости изменения вида разрешенного использования земельного участка: |  |
| - о форме собственности земельного участка: |  |
| 4. Необходимые технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (в т.ч. объем газа, электричества, тепло, вода): |  |
| 5. Описание продукции (работ, услуг), выпускаемой (оказываемых) по проекту: |  |
| 6. Рынки сбыта: |  |
| 7. Срок реализации проекта: | ________ месяцев |
| 8.Общая стоимость проекта: | _______ млн. руб. |
| 9. Собственные средства: | _______ млн. руб. |
| 10. Привлеченные средства: | _______ млн. руб. |
| 11. Объем государственной поддержки (форма государственной поддержки в соответствии с законодательством городского округа Кинешма, регулирующим инвестиционную деятельность) | _______ млн. руб. |

| III. Показатели эффективности инвестиций по проекту: |  |
| --- | --- |
| 1. Чистый приведенный доход (NPV): |  |
| 2. Внутренняя норма рентабельности (IRR): |  |
| 3. Индекс прибыльности (PI): |  |
| 4. Ставка дисконтирования (RD): |  |
| 5. Срок окупаемости (PB): | ________ месяцев |
| IV. Бюджетная эффективность проекта: |  |
| Всего налогов, сборов и других обязательных платежей за весь период реализации проекта: | _______ млн. руб. |
| - в федеральный бюджет | _______ млн. руб. |
| - в областной бюджет | _______ млн. руб. |
| - в местный бюджет | _______ млн. руб. |
| - во внебюджетные фонды | _______ млн. руб. |
| V. Социальная эффективность проекта: |  |
| 1. Создание новых рабочих мест: |  |
| 2. Сохранение рабочих мест: |  |
| 3. Планируемая оплата труда одного работника |  |
| - среднемесячная | ___________ руб. |
| - минимальная: | ___________ руб. |

<*> Для физических лиц.

Руководитель организации         ___________________             ___________________

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   ____________________                            ___________________

(расшифровка подписи)

Дата заполнения   ___________________

М.П.

Приложение 4

к Конкурной документации

образец

СОГЛАШЕНИЕ О ЗАДАТКЕ

г. Кинешма                                                                          «____» ______________ 20__ г.

Настоящее соглашение заключено между Администрацией городского округа Кинешма, в лице главы администрации городского округа Кинешма Томилина Андрея Викторовича, действующего    на   основании Устава муниципального образования «Городской округ Кинешма» принят решением Кинешемской городской Думы от 26.07.2005 № 67/397,  (далее   Администрация),   с   одной   стороны,    и

______________________________________________________________________________,

в   лице _________________________________, действующего на основании	 (далее -

Заявитель), с другой стороны, заключили настоящее соглашение о следующем:

  - Заявитель вносит задаток в обеспечение исполнения обязательства по заключению Инвестиционного соглашения в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Заявитель вносит денежные средства в качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению Инвестиционного соглашения на следующий расчетный счет:

Получатель: УФК по Ивановской области (Администрация городского округа Кинешма л/сч 05333005610)

ИНН 3703006273

КПП 370301001

Р/сч 40302810700003000082 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области

БИК 042406001

Назначение платежа: Задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению Инвестиционного соглашения о реализации инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации плавательного бассейна по адресу Ивановская область, г. Кинешма ул. 50-летия Комсомола, д. 24.

Расходы по перечислению обеспечения обязательства по заключению Инвестиционного соглашения несет Заявитель.

Задаток должен быть внесен Заявителем до подачи Заявки на участие в    Конкурсе.

  - Сумма Задатка возвращается Администрацией Заявителю, Участнику конкурса путем перечисления денежных средств в размере внесенного Заявителем Задатка на расчетный счет Заявителя, Участника конкурса после наступления одного из следующих событий:

- в случае отказа Администрации от проведения настоящего  Конкурса – внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Администрацией уведомления об отказе от дальнейшего проведения Конкурса;

- в случае отзыва Заявителем Заявки на участие в Конкурсе - в любое время до истечения срока представления в Конкурсную комиссию Заявок на участие в Конкурсе – внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Конкурсной комиссией уведомления об отзыве;

- в случае получения Заявки на участие в Конкурсе после истечения срока представления заявок на участие в Конкурсе – внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения такой Заявки на участие в Конкурсе;

- в случае, если Конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске Заявителя к участию в настоящем Конкурсе - внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора Участников конкурса;

- в случае, если по истечении срока представления Заявок на участие в Конкурсе представлено менее двух Заявок на участие в Конкурсе, Конкурс по решению Конкурсной комиссии, принимаемому на следующий день после истечения этого срока, объявляется несостоявшимся - внесенная сумма внесенного Задатка возвращается Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия указанного решения;

- в случае, если в Конкурсную комиссию представлено менее двух Конкурсных предложений или Конкурсной комиссией признано соответствующими критериям Конкурса менее двух Конкурсных предложений, Конкурс по решению Конкурсной комиссии, принимаемому на следующий день после истечения срока представления Конкурсных предложений, объявляется несостоявшимся - внесенная сумма Задатка возвращается Участнику Конкурса  в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения;

- в случае, если Участник не стал Победителем Конкурса – сумма Задатка возвращается в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса;

- в случае, если с Участником конкурса заключено Инвестиционное соглашение - сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Инвестиционного соглашения;

- в случае заключения с Победителем конкурса по итогам Конкурса Инвестиционного соглашения - сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Инвестиционного соглашения.

  - Задаток не возвращается Администрацией в случае отказа или уклонения Победителя конкурса от подписания Инвестиционного соглашения в течение срока, установленного для подписания Инвестиционного соглашения.

  - Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему соглашению.

  - Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.

  - Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

6.1 Администрация городского округа Кинешма:

Юридический адрес: 155800 г.Кинешма, ул.им. Фрунзе, д.4.

Почтовый адрес: 155800 г.Кинешма, ул.им. Фрунзе, д.4.

Банковские реквизиты:

ОГРН 1023701271901

УФК по Ивановской области (Администрация городского округа Кинешма л/сч 03333005610)

ИНН 3703006273 КПП 370301001

р/сч 40204810400000000030 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново БИК 042406001

ОКПО 04027450

| Администрация городского округа Кинешма | Заявитель |
| --- | --- |
| Глава администрации городского округа Кинешма ________________ А.В. Томилин М.П. «___» ____________ 20___г. | Руководитель ________________ И.О. Фамилия М.П. «____» ____________ 20__г. |

Приложение 5

к Конкурной документации

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ

«Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов заявителя – юридического лица»

Дата, исх. Номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

________________________________________________________________

(прописью место, число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник конкурса:

________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет ________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан __________________________  «____» _____________

представлять интересы

________________________________________________________________

(наименование организации)

в инвестиционном конкурсе _______________________________________.

(наименование конкурса)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с участием в конкурсе.

Подпись________________________ ________________________ удостоверяем  (Ф.И.О. удостоверяемого)                                		 (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

Руководитель организации  _________________ ( ______________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер_________________________ ( ______________ )

(Ф.И.О.)

Приложение 6

к Конкурной документации

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ______________________________________________________________________,

(Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

основной документ, удостоверяющий личность ________________________________

серия___________номер______________выдан__________________________________________________________________________________________________________________

(дата выдачи, кем выдан )

зарегистрированный по адресу: _____________________________________________

_________________________________________________________________________

Я, _______________________________________________________________________,

(Фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)

основной документ, удостоверяющий личность _________________________________

серия___________номер______________выдан_________________________________________________________________________________________________________________

(дата выдачи, кем выдан )

зарегистрированный по адресу: ______________________________________________

__________________________________________________________________________

на основании _____________________________________________________________

(наименование и

__________________________________________________________________________

реквизиты документа, подтверждающего

_______________________________________________________________________________

полномочия представителя)

свободно, своей волей и в своем интересе принимаю решение о предоставлении своих персональных данных согласно перечню персональных данных, обрабатываемых в связи с участием в конкурсе на право заключения инвестиционного соглашения, и биометрических персональных данных (личная подпись, фотография) и даю согласие на их обработку, включающую: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление), уточнение (изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление), передачу (доступ), передачу (распространение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, -  администрации городского округа Кинешма, расположенной по адресу: 155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Фрунзе, д. 4.

Обработка моих персональных данных осуществляется в период проведения открытого конкурса на право заключения инвестиционного соглашения о реализации инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации плавательного бассейна по адресу: Ивановская область, г. Кинешма ул. 50-летия Комсомола, д. 24 для обеспечения соблюдения законодательства в сфере обработки персональных данных, на срок: со дня подписания настоящего согласия на обработку персональных данных до дня отзыва настоящего согласия на обработку персональных данных в письменной форме.

Я подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются полными, актуальными и достоверными.

Я обязуюсь своевременно извещать об изменении предоставленных персональных данных.

____________           _____________________     _________________________

(дата)                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)

Приложение 7

к Конкурной документации

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в конкурсе

на право заключения инвестиционного соглашения о реализации инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации плавательного бассейна по адресу Ивановская область, г. Кинешма ул. 50-летия Комсомола, д. 24

Настоящим ____________________________________ подтверждает,                                                               (наименование заявителя)

что для участия в конкурсе направляет следующие документы:

| №№ п.п. |  | Наименование | #### Кол-во стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Обязательные для представления участником документы(внешний конверт): |  |  |  |
| 1.1. | Заявка на участие в конкурсе |  |  |
| 1.2. | Анкета участника конкурса |  |  |
| 1.3 | Информационная карточка инвестиционного проекта |  |  |
| 1.4 | Справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам, сборам и страховым взносам в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды |  |  |
| 1.5 | Справка службы судебных приставов об отсутствии наложения ареста на имущество |  |  |
| 1.6 | Платежное поручение с отметкой о внесении задатка |  |  |
| 1.7 | Соглашения о задатке |  |  |
| 1.8 | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных юридических лиц) |  |  |
| 1.9 | Документы, подтверждающие способность заявителя обеспечить необходимый объем собственных или заемных средств и готовность инвестировать их в реализацию Инвестиционного соглашения |  |  |
| 1.10 | Согласие на обработку персональных данных* |  |  |
| 1.11 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени инвестора на участие в Конкурсе |  |  |
| 1.12. | Выписка из ЕГРЮЛ (или заверенная копия) |  |  |
| 1.13. | Копии бухгалтерской отчетности юридического лица за отчётный год (формы 1-5) и на промежуточные отчетные даты (формы 1,2) с отметкой налогового органа об их принятии |  |  |
| 1.14 | Копия документа, подтверждающего наличие у Заявителя разрешения саморегулируемой организации (СРО) на проведение работ по реконструкции или гарантийное письмо специализированной строительной организации о намерении заключить договор на проведение работ по реконструкции, с подтверждением наличия у данной организации разрешения саморегулируемой организации (СРО) Объекта инвестиционного соглашения (в случае если Бизнес-планом предусмотрено привлечение таких организаций). |  |  |
| 1.15 | Копию паспорта физического лица * |  |  |
| 1.16 | Выписку из ЕГРИП * |  |  |
| 1.17 | Декларацию о доходах за отчётный год, с отметкой налогового органа о её принятии.* |  |  |
| II. Документы, представляемые участником по желанию |  |  |  |
| 2.1. |  | Нотариально заверенную копию устава юридического лица в действующей редакции; |  |
|  |  | Список аффилированных лиц заявителя с описанием взаимосвязи между лицами (возможно, в виде схемы) |  |
| 2.2. |  | Презентация компании и её инвестиционных возможностей |  |
| 2.3. |  | Подтверждение опыта работы инвестора с проектами строительства и реконструкции спортивных сооружений. |  |
| III. Документы в составе конкурсного предложения (внутренний конверт) |  |  |  |
| 3.1 |  | Предложение по критериям конкурса (согласно форме) |  |
| 3.2 |  | Бизнес-план инвестиционного проекта |  |
| 3.3 |  | Календарный график реализации проекта с указанием укрупненных видов работ, с поквартальной детализацией; |  |
| 3.4 |  | График финансирования проекта с указанием укрупненных видов работ, сроков их выполнения, источников финансирования, на период проведения реконструкции Объекта инвестиционного соглашения с поквартальной детализацией; |  |
| 3.5 |  | Предпроектные документы (перечислить) |  |
| 3.6 |  | Предложения по выполнению условий Инвестиционного соглашения, утвержденные руководителем организации; |  |

* - заполняется в случае, если инвестором выступает физическое лицо.

Руководитель организации

________________________ (Ф. И.О.)

(подпись)  М.П.

Главный бухгалтер

_______________________ (Ф. И.О.)

(подпись)

__________________________________________________________________

Приложение 8

к Конкурной документации

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КРИТЕРИЯМ КОНКУРСА

на право заключения инвестиционного соглашения о реализации инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации плавательного бассейна по адресу Ивановская область, г. Кинешма ул. 50-летия Комсомола, д. 24

В соответствие с требованиями раздела 7 Конкурсной документации на право заключения инвестиционного соглашения о реализации инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации плавательного бассейна по адресу: Ивановская область, г. Кинешма ул. 50-летия Комсомола, д. 24 представляем предложение по количественным критериям конкурса (Таблица 1)

Таблица 1.

| № п/п | Наименование критерия | Ед. изм. | Предложение по критерию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Числовое значение | Значение прописью |
| 1 | Период со дня подписания инвестиционного соглашения до дня, когда реконструированный Объект инвестиционного соглашения будет соответствовать установленным Инвестиционным соглашением технико-экономическим показателям | Квартал |  |  |
| 2 | Срок реконструкции Объекта соглашения | Квартал |  |  |
| 3 | Объем капитальных вложений обусловленный Инвестиционным соглашением | Млн. руб. |  |  |
| 4 | Часть Объекта соглашения, которую муниципальное образование "Городской округ Кинешма" приобретает в собственность по результатам реализации инвестиционного проекта | Квадратный метр (м2) |  |  |

Руководитель организации

________________________ (Ф. И.О.)

(подпись)  М.П.

Главный бухгалтер

_______________________ (Ф. И.О.)

(подпись)

Приложение 9

к Конкурной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

по реконструкции и модернизации плавательного бассейна по адресу: Ивановская область, г. Кинешма ул. 50-летия Комсомола, д. 24

Инициатор инвестиционного проекта – Администрация городского округа Кинешма

Объект реконструкции – нежилое двухэтажное строение – спортивный комплекс и плавательный бассейн, назначение – нежилое, общей площадью 3080,7, литер – А, А1, этажность -2 (подземная этажность – 1), адрес объекта: 155800, Ивановская область, г. Кинешма, улица 50-летия Комсомола, дом 24 (лит А,А1);

Находится в собственности муниципального образования «Городской округ Кинешма» на основании Договора купли-продажи недвижимости от 13.07.1999 г.;

Право оперативного управления зарегистрировано за Муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва городского округа Кинешма (№ 37-37-05/026/2007-365 от 26.05.2007);

Основание для проведения реконструкции – инвестиционное соглашение, ГПЗУ, полученное инвестором, настоящее техническое задание и другая исходно-разрешительная документация

Проектировщик – любая проектная организация, имеющая лицензию на выполнение проектных работ

Метод проектирования – индивидуальное проектирование.

Застройщик – инвестор (физическое или юридическое лицо), победивший в конкурсе.

Подрядные организации – любые организации, имеющие соответствующие лицензии, и имеющие свидетельство СРО на осуществление работ по реконструкции объектов капитального строительства.

Характеристика предоставляемого для проектирования земельного  участка:

Местоположение – ул. 50-летия Комсомола 24, «Зона О-6, зона спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений»

Землепользователь – Муниципальное образование «Городской округ Кинешма»

Размер участка – 7 873 кв. м

Категория земельного участка - земли населенных пунктов

Состояние и использование участка  - размещение строений спортивного комплекса и плавательного бассейна;

Вид права – право постоянного бессрочного пользования закреплено за Муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва городского округа Кинешма (МОУДОД СДЮШОР г.о. Кинешма)

Транспортные условия – обеспечены.

Технические требования к выполнению работ по реконструкции (модернизации) Объекта инвестиционного соглашения

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта | Спортивный комплекс и плавательный бассейн |
| 2 | Место расположения объекта | Ивановская область., г.Кинешма, ул. 50-летия Комсомола, 24, лит. А, А1 |
| 3 | Основание для проектирования | Конкурсная документация, инвестиционное соглашение |
| 4 | Источник финансирования | Внебюджетные средства |
| 5 | Вид строительства | Реконструкция |
| б | Заказчик | Инвестор, определить конкурсом |
| 7 | Проектная организация | Определяется инвестором |
| 8 | Стадийность проектирования | Проектная документация |
| 8.1 | Требования к разработке проектной документации | Состав проектной документации разработать согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ и Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г №87 и в соответствии с другими руководящими документами федерального значения Состав разрабатываемого проекта: Раздел 1 «Пояснительная записка» Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» Раздел 3 «Архитектурные решения» Раздел 4 «Конструктивные и объемно планировочные решения» Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Раздел 6 «Проект организации строительства» Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» Раздел 10 « Мероприятия по обеспечению доступа маломобильной группе населения» Раздел 11 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» |
| 9 | Предполагаемый срок строительства | 2013 – 2014 годы. |
| 10 | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется. |
| 11 | Особые условия строительства | Не требуется. |
| 12 | Основные технологические решения, технико-экономические характеристики и показатели объекта. | Технологические решения должны базироваться на опыте строительства, эксплуатации существующего здания плавательного бассейна, применять апробированные и соответствующие современному уровню экологически чистые энергосберегающие технологии и оборудование, обеспечивающие снижение капитальных и эксплуатационных затрат. Предусмотреть применение оборудования, строительных материалов, запорной арматуры, изоляционных покрытий и соединительных деталей трубопроводов, кабельной продукции, средств автоматизации на усмотрение Исполнителя, в соответствии с расчетами. |
| 13 | Основные требования к проектированию. | Выполнить обследование строительных конструкций с разработкой рекомендаций по выполнению мероприятий, необходимых для использования существующего здания. Объемы реконструкции и замены принять по отчетам обследования строительных конструкций. Выполнить комплексные инженерные изыскания (инженерно-геодезические и инженерно-геологические) по площадке объекта. На основании выполненных работ по обследованию и изысканий разработать проектную документацию. |
| 14 | Выделение очередей и пусковых комплексов | Не требуется |
| 15 | Состав демонстрационных материалов | В соответствии с требованиями конкурсной документации |
| 16 | Требования к благоустройству площадки | Предусмотреть благоустройство территории с учетом существующей и перспективной застройки территории. |
| 17 | Требования к проектно-сметной документации |  |
| 18 | Порядок сдачи | Проектировщик предоставляет Заказчику материалы проектной документации в количестве 3-ёх экземпляров на бумажных носителях и 1-м экземпляре на электронном носителе |
| 19 | Объемы работ по капитальному ремонту строения - спортивный комплекс (Лит. А) | Проектные работы; Ремонт кровли; Отделочные работы по фасаду; Замена дверных блоков; Замена оконных блоков; Ремонт полов с заменой линолеума; Отделочные работы внутренние. |
| 20 | Объемы выполняемых работ по реконструкции строения - плавательный бассейн (Лит. А1) | Проектные работы; Топографическая съемка. Инженерно-геологические изыскания. Гос. Экспертиза проекта, сметной документации; Демонтажные работы: - разборка кирпичной кладки; - демонтаж плит перекрытия; - демонтаж технологического оборудования; - демонтаж сантех систем; Монтаж плит перекрытия; Монтаж стальных конструкций перекрытия; Строительно-монтажные работы 3 его этажа; Заполнение оконных проемов; Заполнение дверных проемов; Устройство кровли; Технологическое и вентиляционное оборудование. Сантехнические работы внутренние; Монтаж систем вентиляции; Электромонтажные работы внутренние. Монтаж системы отопления; Отделочные работы внутренние; Отделочные работы наружные; Благоустройство; |

Дополнительные условия:

- Общественные обсуждения – не  требуется;

- Порядок согласования и утверждения – в установленном порядке;

- Дополнительное согласование – проект реконструкции представить на согласование в Администрацию городского округа Кинешма, Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства».