Приложение 2

к постановлению администрации

городского округа Кинешма

от _06.03.2013_ №_494п_

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о реализации инвестиционного проекта модернизации системы водоотведения, строительства и реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации на территории городского округа Кинешма Ивановской области

(ОСК-1 г. Кинешма по ул. Баха)

ТОМ 1. Предварительный отбор

Организатор Конкурса:

Отдел по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма

Кинешма, 2013

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

1.1. Общие положения об открытом конкурсе	4

1.2. Термины и их толкование	4

1.3. Объект (состав и описание имущественного комплекса необходимого для организации водоотведения на территории Северо-Западной части муниципального образования «городского округа Кинешма», в том числе и его технико-экономические показатели)	5

1.4. Контактная информация Концедента	5

1.5. Регламент конкурса	6

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА	8

2.1. Общие условия	8

2.2. Права и обязанности концессионера	8

2.3. Права и обязанности концедента	10

2.3. Условия Концессионного соглашения, которые подлежат изменению	10

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА	11

3.1. Общие требования к участникам конкурса	11

3.2. Требования к квалификации, профессиональным и деловым качествам предъявляемые к участникам конкурса	11

РАЗДЕЛ 4. КРИТЕРИИ КОНКУРСА	12

РАЗДЕЛ 5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	13

5.1 Язык заявки	13

5.2 Документы и материалы составляющие заявку	13

5.3. Оформление и подписание заявки	15

5.4. Опечатывание и маркировка заявки	16

5.5. Срок и место подачи заявок	17

5.6. Заявки, поданные с опозданием	17

5.7. Изменение в Заявках и их отзыв	17

5.8. Порядок вскрытия конвертов, содержащих Заявки	18

5.9. Порядок рассмотрения Заявок	18

5.10 Уведомление Заявителя, о допуске к участию в Конкурсе	19

РАЗДЕЛ 6. КОНКУРСНАЯ КОМИССИИЯ	19

6.1. Состав конкурсной комиссии	19

6.2. Функции конкурсной комиссии	19

РАЗДЕЛ 7. ЗАДАТОК	20

РАЗДЕЛ 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ	20

Приложение 1. Описание объекта концессионного соглашения

Приложение 2. Требования к реализации Концессионного соглашения, к реконструкции (модернизации) объекта, и осуществлению эксплуатации объекта

Приложение 3. Форма заявки на участие в конкурсе

Приложение 4. Образец Соглашения о задатке

Приложение 5. Проект Концессионного соглашения

Документация

о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о реализации инвестиционного проекта модернизации системы водоотведения, строительства и реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации на территории городского округа Кинешма Ивановской области

(ОСК-1 г. Кинешма по ул. Баха)

# РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.1. Общие положения об открытом конкурсе

- Открытий конкурс проводится в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 № 115-ФЗ (в ред. от 25.04.2012 № 38-ФЗ), Решением городской Думы городского округ Кинешма от 24.10.2012 г. № 41/438 «Об утверждении положения о муниципально-частном партнерстве в городском округе Кинешма», Постановлением администрации городского округа Кинешма от 24.12.2012 № 2891п «О заключении концессионного соглашения о реализации инвестиционного проекта модернизации системы водоотведения, строительства и реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации на территории городского округа Кинешма Ивановской области (ОСК-1 г. Кинешма по ул. Баха (далее – Решение о заключении концессионного соглашения), Постановлением администрации городского округа Кинешма «О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о модернизации системы водоотведения, строительства и реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации на территории городского округа Кинешма Ивановской области (ОСК-1 г. Кинешма по ул. Баха)» от __________ № ________.

- Решением о заключении концессионного соглашения установлено что, полномочия Концедента от имени Муниципального образования «Городской округ Кинешма» при заключении и исполнении Концессионного соглашения осуществляются Администрацией городского округа Кинешма.

## 1.2. Термины и их толкование

Концедент – муниципальное образование «Городской округ Кинешма, от имени которого при заключении и исполнении Концессионного соглашения выступает Администрация городского округа Кинешма.

На стороне Концедента выступает МУП «Водоканал» городского округа Кинешма участвует в правах и обязательствах по Концессионному соглашению следующим образом:

а) осуществляет, в пределах своей компетенции, полномочия Концедента по передаче Объекта Концессионного соглашения и иного имущества, передаваемого Концедентом Концессионеру по Концессионному соглашению;

б) подписывает соответствующие акты приема-передачи по итогам заключения Концессионного соглашения;

Концессионер – определенный решением Конкурсной комиссии по результатам Конкурса победитель Конкурса, заключивший с Концедентом Концессионное соглашение, в качестве Концессионера могут выступать индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лиц.

Концессионное соглашение – заключаемый по результатам Конкурса между Концедентом и Концессионером договор, в котором содержаться элементы различных договоров, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.

Стороны концессионного соглашения – в соответствие со ст. 5 Федерального закона сторонами Концессионного соглашения являются Концедент и Концессионер.

Конкурс – открытый конкурс на право заключения Концессионного соглашения о реализации инвестиционного проекта модернизации системы водоотведения, строительства и реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации на территории городского округа Кинешма Ивановской области – ОСК-1 г. Кинешма по ул. Баха.

Объект Концессионного соглашения – объектом концессионного соглашения является имущество (недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением), необходимое для организации водоотведения на территории Северо-Западной части города Кинешма.

Конкурсная документация – совокупность документов, определяющих порядок, сроки,  условия проведения и участия в Конкурсе.

Конкурсная комиссия – конкурсная комиссия по проведению открытого Конкурса.

Заявитель -  лицо, представившее Заявку на участие в Конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе (Заявка) – комплект документов и материалов, предусмотренные Конкурсной документацией и представленные Заявителем в конкурсную комиссию.

Обеспечение исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению – все виды обеспечения  исполнения обязательств Концессионера,  установленные в Конкурсной документации.

Участник конкурса - Заявитель, прошедший предварительный отбор и в отношении которого Конкурсной комиссией принято решение о допуске его к участию в Конкурсе.

Победитель Конкурса – Участник Конкурса, который предложил наилучшие условия заключения Концессионного соглашения и Конкурсному предложению которого Конкурсной комиссией присвоен наивысший суммарный конкурсный балл.

Федеральный закон – в контексте настоящей Конкурсной документации, если не указано иное, Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ  «О концессионных соглашениях» (в действующей редакции).

## 1.3. Объект (состав и описание имущественного комплекса, необходимого для организации водоотведения на территории Северо-Западной части города Кинешма, в том числе и его технико-экономические показатели)

Назначение Объекта в системе коммунального хозяйства города Кинешма, основные характеристики и технико-экономические показатели Объекта приведены в Приложении 1 к Тому 1 Конкурсной документации.

## 1.4. Контактная информация Концедента

  - Местонахождение: Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Фрунзе, д. 4, каб. 28,

  - Почтовый адрес: 155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Фрунзе, д. 4. Каб. 28.

  - Ф.И.О. и номер телефона контактных лиц Концедента: Председатель Конкурсной комиссии – заместитель главы администрации городского округа Кинешма Бобышева Наталия Юрьевна  Тел.8 (49331) 5-51-39,  секретарь конкурсной комиссии – ведущий специалист отдела по экономике и предпринимательству Смирнов Сергей Владимирович 8(49331) 5-79-51;

  - Официальный источник опубликования: «Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма»

  - Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.admkineshma.ru;

  - Адрес электронной почты: investkin@rambler.ru;

## 1.5. Регламент конкурса

- Дата опубликования, размещения сообщения о проведении Конкурса: 06 марта  2013 г.

- Место и срок представления Заявок на участие в Конкурсе: Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Фрунзе, д. 4. Каб. 28. Срок представления заявок: с 07.03.2013 по 19.04.2013 с 9.00 час. до 17.00 час. по рабочим дням (перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.).

- Порядок место и срок предоставления Конкурсной документации: Конкурсная документация предоставляется без взимания платы на электронном и/или бумажном носителе нарочным или почтовым отправлением по адресу: 155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Фрунзе, д. 4. Каб. 28. Срок представления конкурсной документации: с 07.03.2013 по 19.04.2013 с 9.00 час. до 17.00 час. по рабочим дням (перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.). Конкурсная документация публикуется на Официальном интернет-сайте и в Официальном источнике опубликования.

- Дата, время и место вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе: 22 апреля 2013 г. в 10.00 час по адресу: г. Кинешма, ул. им. Фрунзе, д. 4. Каб. 7.

- Дата подписания протокола о проведении предварительного отбора участников конкурса: 23 апреля 2013 г.

- Место и срок представления Конкурсных предложений: Конкурсные предложения направляются по адресу: 155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Фрунзе, д. 4. Каб. 28. В срок с 24.04.2013 по 26.07.2013 с 9.00 час. до 17.00 час. по рабочим дням (перерыв с 12.00 час до 13.00 час).

- Дата время и место вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями: 29.07.2013 в 10.00 час по адресу: г. Кинешма, ул. им. Фрунзе, д. 4. Каб. 7.

- Срок подписания Концессионного соглашения: в течение 20 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса.

Концессионное соглашение, заключаемое  с лицами, указанными в  частях  2, 3 статьи 36 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,  должно быть подписано в течение 15 рабочих дней со дня направления  такому лицу проекта Концессионного соглашения.

- Конкурсная комиссия обязана предоставлять в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей, если такие запросы поступили к Концеденту или в Конкурсную комиссию не позднее чем за десять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе. Разъяснения положений конкурсной документации направляются концедентом или конкурсной комиссией каждому заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней, но не позднее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной документации с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, также размещаются на официальном сайте в сети «Интернет». Указанные в настоящем пункте запросы заявителей и разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, могут также направляться им в электронной форме.

- Концедент вправе вносить изменения в конкурсную документацию при условии обязательного продления срока представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений не менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения таких изменений. Сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их внесения опубликовывается конкурсной комиссией в Официальном источнике опубликования, размещается на Официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

# РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА

(КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ)

## 2.1. Общие условия

- Срок действия концессионного соглашения – 15 (Пятнадцать) лет со дня заключения соглашения.

- Целями использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения является оказание услуг по водоотведению и очистке сточных вод хозяйственно-бытовых стоков.

- Срок использования объекта концессионного соглашения исчисляется с момента ввода в эксплуатацию объекта концессионного соглашения до истечения срока действия концессионного соглашения.

- Концессионная плата не предусматривается.

- Концессионное соглашение заключается в соответствии с разделом 4 Тома 2 настоящей Конкурсной документации и конкурсным предложением.

- В случае досрочного расторжения Концессионного соглашения по инициативе или вине Концедента, он обязан возместить Концессионеру затраты, произведенные им в рамках выполнения Концессионного соглашения, или стоимость созданного (приобретенного) имущества, которое переходит в собственность Концедента в части, которая не была компенсирована Концессионером, в результате реализации Концессионного соглашения, в течение 1 (одного) года с момента расторжения договора в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств бюджета городского округа Кинешма на указанные цели. В случае досрочного расторжения настоящего Концессионного соглашения по инициативе или вине Концессионера, возмещение происходит в течение 2 (второго) года с момента расторжения договора.

## 2.2. Права и обязанности концессионера

Концессионер обязуется:

  - Создать и реконструировать имущество, состав и описание, которого приведены в Приложении 2 к Тому 1 Конкурсной документации, в соответствии с техническим заданием, конкурсным предложением, проектно-сметной документацией.

  - Инвестировать в создание, реконструкцию, строительство и эксплуатацию Объекта концессионного соглашения денежные средства в размере не менее 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона) рублей, в том числе  не менее 46 500 000 (Сорок шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей на этапе модернизации и реконструкции объекта концессионного соглашения, согласно техническим требованиям к объекту в соответствие с Приложением 2 к Тому 1 Конкурсной документации. Объем инвестиций в процессе модернизации и реконструкции может изменяться от начального объема инвестиций с учетом положений статьи 744 Гражданского кодекса Российской Федерации и окончательно определяется по завершению строительства, реконструкции объекта.

  - Осуществлять деятельность, предусмотренную п. 2.1.2 настоящего приложения, в течение срока определенного п. 2.1.1 настоящего приложения, и не прекращать эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

  - В соответствии с  требованиями и методическими рекомендациями действующего законодательства Российской Федерации, в соответствии с установленными Конкурсной документацией и Конкурсным предложением сроками, технико-экономическими показателями Объекта концессионного соглашения и требованиями Концессионного соглашения разработать и представить на утверждение Концеденту в течение 1 года после заключения Концессионного соглашения сбалансированную Инвестиционную программу реконструкции (модернизации) и развития Объекта концессионного соглашения. А также определить порядок, сроки и формы отчетности в соответствии с действующим порядком, предусмотренным Региональной службой по тарифам Ивановской области.

  - Соблюдать порядок и условия установления и изменения цен (тарифов) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги и надбавок к ценам (тарифам) при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, рекомендациями профильных органов исполнительной власти, с учетом предельно допустимых индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на соответствующий период.

  - Предоставить Концеденту в момент заключения концессионного соглашения безотзывную банковскую гарантию на сумму 52 000 000 (пятьдесят два миллиона) рублей на период строительства и реконструкции объекта Концессионного соглашения, определенный в соответствие с п. 1 Таблицы 4. 1 Тома 1 Конкурсной документации.

  - Осуществить страхование риска случайной гибели, порчи Объекта концессионного соглашения на сумму 3 375 330 (три миллиона триста семьдесят пять тысяч триста тридцать рублей) с момента начала срока использования объекта концессионного соглашения, определенного в соответствие с п. 2.1.3.

  - Безвозмездно передать Концеденту два экземпляра проектно-сметной документации (контрольный экземпляр и рабочий экземпляр), включая сводный сметный расчет, копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и заключения о достоверности сметной стоимости проекта в срок в течение 15 дней с момента заключения концессионного соглашения.

  - В течение срока, определенного по результатам конкурса, осуществить реконструкцию модернизацию и ввод в эксплуатацию Объекта концессионного соглашения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, провести техническую инвентаризацию вновь созданных и реконструированных объектов недвижимости, передать Концеденту документацию необходимую для регистрации прав собственности Концедента на реконструированный объект концессионного соглашения.

  - В течение срока, определенного по результатам конкурса, провести мероприятия, необходимые для начала оказания услуг в области водоотведения, предусмотренные Концессионным соглашением.

  - После прекращения действия Концессионного соглашения Концессионер обязан передать Концеденту объект концессионного соглашения в порядке и сроки, предусмотренные концессионным соглашением.

  - Согласовывать с Концедентом выдаваемые разрешения на технологическое присоединение к транспортным сетям канализации, Объекту концессионного соглашения.

Права концессионера:

  - Концессионер приобретает право владения и пользования объектом концессионного соглашения, переданным Концессионеру в соответствии с концессионным соглашением, при осуществлении деятельности, указанной в пункте 2.1.2 настоящего раздела конкурсной документации, на период действия концессионного соглашения.

  - Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать, с момента ввода в эксплуатацию объект концессионного  соглашения в пользование третьим  лицам  на  срок,  не превышающий срока действия  концессионного соглашения, при условии соблюдения такими лицами обязательств Концессионера, предусмотренных  концессионным соглашением.

## 2.3. Права и обязанности концедента

Концедент обязуется:

- Передать во временное владение и пользование Концессионеру по актам приема-передачи, на срок концессионного соглашения объект концессионного соглашения в порядке и сроки, предусмотренные концессионным соглашением.

- Предоставить Концессионеру на правах аренды земельный участок под реконструкцию объекта на срок действия концессионного соглашения и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

- Заключить с Концессионером договоры аренды земельных участков, которые необходимы для осуществления Концессионером реконструкции (модернизации) и эксплуатации Объекта Концессионного соглашения в течение 60 рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения.

- Принять на себя часть расходов на реконструкцию и достройку объекта концессионного соглашения в размерах установленных критерием конкурса предусмотренного п. 4 Таблицы 4.1 Тома 1 Конкурсной документации, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств бюджета Ивановской области на указанные цели.

- После прекращения действия концессионного соглашения принять от Концессионера реконструированный объект Концессионного соглашения по актам приема-передачи в сроки, установленные концессионным соглашением.

Права концедента:

- Право собственности на объект концессионного соглашения приобретает Концедент.

## 2.3. Условия Концессионного соглашения, которые подлежат изменению

По соглашению сторон, в ходе предварительных совещаний, Стороны концессионного соглашения вправе изменять, дополнять следующие условия Концессионного соглашения:

1) Уточнения суммы, необходимой для модернизации реконструкции Объекта Концессионного соглашения в соответствие с критериями конкурса и Конкурсным предложением.

2) Иные, не противоречащие законодательству Российской Федерации условия, вносимые по соглашению Сторон концессионного соглашения.

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

## 3.1. Общие требования к участникам конкурса

- В качестве заявителя могут выступать индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица

- Заявитель должен соответствовать следующим требованиям к Участникам конкурса:

- отсутствие решения о ликвидации юридического лица - Заявителя или о прекращении физическим лицом - Заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

- отсутствие решения о признании Заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него.

- отсутствие   у Заявителя задолженности   по   начисленным  налогам,   сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший отчетный период.

- отсутствие у Заявителя невыполненных обязательств перед администрацией городского округа Кинешма по ранее заключенным договорам (контрактам) по выполнению работ, оказанию услуга в сфере капитального строительства, по которым осуществлялось взыскание в судебном порядке, в соответствие с законодательством Российской Федерации.

- наличие у Заявителя возможности финансирования в строительство, реконструкцию (модернизацию) объекта Концессионного соглашения в размере не менее 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона) рублей, в том числе  не менее 46 500 000 (Сорок шесть миллионов пятьсот тысяч)  рублей  на этапе строительства, реконструкции (модернизации) Объекта концессионного соглашения.

- отсутствие у Заявителя  нарушений  законодательства в сфере оказания услуг водоотведения и очистки сточных вод, выявленных в установленном законодательством  порядке.

- Поскольку иное не следует из контекста, в случае, если Заявителем выступает простое товарищество в составе двух и более действующих совместно юридических лиц, предъявляемые в настоящей Конкурсной документации, требования к Заявителю распространяются на каждое юридическое лицо, входящее в состав указанного простого товарищества.

## 3.2. Требования к квалификации, профессиональным и деловым качествам предъявляемые к участникам конкурса

- Наличие у заявителя возможности привлечения средств для финансирования реконструкции (модернизации) Объекта в размере, необходимом для выполнения работ по строительству, реконструкции (модернизации), но не менее суммы минимального объема инвестиций, указанного в п. 2.2.2 Тома 1 настоящей Конкурсной документации (подтверждается предоставлением предложения финансирующей организации об имеющихся у нее намерениях предоставить участнику конкурса средства).

- Документы, подтверждающие квалификацию, профессиональные и деловые качества Заявителя. В качестве доказательства предоставляется краткая информация, характеризующая наличие у Заявителя опыта реализации проектов / выполнению работ по реконструкции, эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, а также управления комплексами водопроводно-канализационного хозяйства, отсутствия выявленных нарушений законодательства Российской федерации в сфере водоотведения и очистки сточных вод, выявленных в соответствие с действующим законодательством. Информация предоставляется Заявителем в виде письма с описанием опыта с обязательным приложением подтверждающих соответствующих документов.

Указанные доказательства могут быть предоставлены, в том числе лицами, указанными в пп.3.2.3 ниже.

- Подтверждение соответствия установленным в Конкурсной документации требованиям возможно путем подтверждения соответствия указанным требованиям в отдельности или в совокупности следующих лиц:

а) учредители/участники Заявителя, владеющие не менее 10% акций/долей участия Заявителя, а также основные (материнские) общества указанных учредителей/участников Заявителя и общества, входящие с Заявителем в одну группу лиц в соответствии с антимонопольным законодательством;

б) заявитель вправе представить в качестве подтверждения опыта модернизации (реконструкции) и эксплуатации документы, подтверждающие наличие работников, квалификация и опыт которых, позволит исполнить обязательства по Концессионному соглашению в отношении лиц, указанных в п.п. 3.2.1 настоящего пункта;

# РАЗДЕЛ 4. КРИТЕРИИ КОНКУРСА

В соответствие со ст. 24 Федерального закона определен следующий перечень критериев Конкурса Таблица 4.1.

Таблица 4.1.

| № п/п | Критерий конкурса | Единица измерения | Начальное значение | Требования к изменению начального значения | Коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Период со дня подписания Концессионного соглашения до дня, когда модернизированный и реконструированный Объект концессионного соглашения будет соответствовать установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям | квартал | 6 | Уменьшение | 0,30 |
| 2. | Предельный размер тарифа (в действующих ценах) на услуги водоотведения устанавливаемый на период действия Концессионного соглашения | руб. за 1 куб. м. | 10,03 | Уменьшение | 0,05 |
| 3. | Размер части расходов по модернизации и реконструкции Объекта концессионного соглашения принимаемых Концедентом | рубль | 52 000 000 | Уменьшение | 0,45 |

Продолжение таблицы 4.1

| 4. | Качественная характеристика функционально-технологического, конструктивного и инженерно-технических решений для обеспечения реконструкции объекта концессионного соглашения | - | - | - | 0,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого общий вес критериев: |  |  |  |  | 1,00 |

# РАЗДЕЛ 5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

## 5.1 Язык заявки

- Все Заявки и документы, имеющие отношение к Заявкам, должны быть составлены на русском языке. Заявка и документы, представленные только на иностранном языке, не рассматриваются. Заявка и документы, имеющие отношение к Заявкам, также по усмотрению Заявителя могут быть представлены на двух языках - русском и иностранном. Юридическую силу для Концедента и Конкурсной комиссии имеют официально представленные Заявка и документы на русском языке.

- К документам, составленным на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный нотариально в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

## 5.2 Документы и материалы составляющие заявку

- В состав Заявки должен входить подписанный оригинал формы Заявки на участие в конкурсе», представленной в Приложении 3 к Тому 1 Конкурсной документации, а также следующие документы и материалы, перечисленные в п. 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.7 настоящего раздела конкурсной документации.

- Копия удостоверенной подписью Заявителя описи представленных документов и материалов Заявки с указанием страниц.

- Организационно-правовая часть заявки выносится в «Раздел 1. Организационно правовая часть заявки», раздел обязан включать:

1) Документы, подтверждающие правоспособность Заявителя:

а)	для индивидуальных предпринимателей:

нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию лица в качестве индивидуального предпринимателя, а также выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее чем за 30 дней до даты подачи Заявки;

б)	для юридических лиц:

для российских юридических лиц: нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица, а также Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее, чем за 30 до дня подачи Заявки (либо ее нотариально заверенная копия);

для иностранных юридических лиц: нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица и документ о государственной регистрации юридического лица (выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной равный по юридической силе документ, подтверждающий юридический статус иностранного юридического лица) либо его нотариально заверенная копия, полученные не ранее, чем за 30 рабочих дней до дня подачи Заявки.

в)	для простых товариществ - оригиналы либо нотариально заверенные копии договора о простом товариществе с указанием следующих сведений:

•	функциональных обязанностей каждого юридического лица-участника простого товарищества в процессе реализации Концессионного соглашения,

•	программы сотрудничества, связанного с участием в реализации Концессии,

•	размер вклада (доли) каждого товарища,

•	права и обязанности каждого товарища,

•	имущественная ответственность товарищей по их обязательствам в рамках договора о товариществе,

•	условия прекращения действия договора о товариществе.

•	Документ, подтверждающий правомерность участия юридического лица в составе простого товарищества, являющегося Заявителем (в случае необходимости получения специального разрешения на участие в простом товариществе, установленной учредительными документами юридического лица) либо его нотариально заверенная копия.

•	Документы, содержащие характеристику опыта лиц, соответствующих п. 3.2.1 выше, по осуществлению соответствующих видов деятельности. В эту информацию включаются:

•	а) основные технико-экономические характеристики объектов, находящихся в управлении;

•	б) объем реализованных и запланированных инвестиционных программ, предусмотренных проектом/контрактом;

•	в) оригиналы либо нотариально заверенные отзывы или рекомендации.

•	Документы, подтверждающие статус каждого лица, указанного в Заявке на основании п. 3.2.3 выше, включая:

•	а) наименование организации, ее адрес или иной идентификатор;

•	б) письма-поручительства и (или) гарантийные письма указанных лиц и (или) иные документы, подтверждающие возможность участия данных лиц;

•	в) договора (соглашения) о сотрудничестве с учетом требований настоящей конкурсной документации;

•	г) документы (аналогичные установленным в пп. 1) п.5.2.3 выше, подтверждающие правоспособность каждого из лиц, чье финансовое положение и опыт используются для удовлетворения требований, предъявляемых к Заявителям;

•	д) документ, подтверждающий согласие указанных лиц представлять ответы на запросы Конкурсной комиссии с целью уточнения сведений, представленных Заявителем в заявке;

3) информация об основных направлениях деятельности лиц, указанных в п. 3.2.3 выше. Информация по настоящему подпункту предоставляется в свободной форме и должна быть заверена подписью единоличного исполнительного органа Заявителя или его уполномоченного представителя и скреплена печатью Заявителя (при наличии таковой).

4) Список аффилированных лиц Заявителя с описанием связи между лицами (возможно, в виде схемы) - составляется в произвольной форме и заверяется подписью единоличного исполнительного органа Заявителя или его уполномоченного представителя и скрепляется печатью Заявителя (при наличии таковой).

5) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя либо его нотариально заверенная копия;

- Документы, подтверждающие наличие у Заявителя необходимых финансовых средств или возможности из привлечения выносятся в «Раздел 2. Документы, подтверждающие наличие необходимых финансовых средств или возможность их привлечения»:

В случае финансирования за счет собственных средств:

- документы,  подтверждающие финансовую состоятельность Заявителя, в том числе наличие чистых активов стоимостью не менее 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона)  рублей  (бухгалтерский баланс за последний отчетный период с отметкой о сдаче в налоговый орган и справка о стоимости чистых активов).

В случае финансирования за счет собственных и привлеченных средств

- документы, указанные в пп. 1) п. 5.2.4.

- документы, подтверждающие опыт заимствования целевых денежных средств в размере не менее 52 000 000  (Пятьдесят два миллиона)  рублей (договоры займа, кредитные договоры, уведомление об итогах выпуска ценных бумаг). В случае заимствования денежных средств у юридических лиц, не являющихся кредитными организациями,  или у физических лиц дополнительно представляются документы, подтверждающие финансовую состоятельность данных лиц (бухгалтерский баланс за последний отчетный период с отметкой о сдаче в налоговый орган и справка о стоимости чистых активов или справка о доходах физического лица).

- Рекламные материалы в составе Заявки не предоставляются.

- Документы о задатке выносятся в «Раздел 3. Документы о Задатке. В рассматриваемый раздел должен включать:

а) копия платежного поручения Заявителя с отметкой банка, подтверждающего факт перечисления установленной Концедентом денежной суммы Задатка;

б) оригинал Соглашения о задатке в соответствии с образцом Соглашения о задатке Приложение 4 к Тому 1 Конкурсной документации, в случае, если один экземпляр заключенного договора о задатке не был передан Концеденту.

- Документы об обеспечении исполнения обязательств по концессионному соглашению выносятся  в «Раздел 3. Обеспечение обязательств». В составе Заявки должны быть представлено следующие документы:

- гарантийное письмо страховой организации о намерении заключить договор страхования рисков.

- гарантийное письмо кредитной организации о намерении предоставить безотзывную банковскую гарантию на срок и условиях определенных Разделом 8 Тома 1 Конкурсной документации.

## 5.3. Оформление и подписание заявки

- Заявка представляется Заявителем в письменной форме в 2-х экземплярах (один оригинал и одну копию). Упоминание оригиналов и копий в единственном числе в данном разделе делается для удобства его использования). При этом один экземпляр - оригинал, сформированный, оформленный и подписанный Заявителем согласно требованиям к экземпляру-оригиналу Заявки, установленным в настоящей Конкурсной документации. Второй экземпляр - копия Заявки, которая должна соответствовать оригиналу по составу документов и материалов. При этом каждая страница экземпляра Заявки должна быть удостоверена подписью Заявителя либо его полномочного представителя.

- Все документы, входящие в оригинал Заявки, должны быть надлежащим образом оформлены, и иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в случае ее наличия). При этом документы, для которых в Приложениях 3 и 4  Конкурсной документации установлены рекомендуемые формы, могут быть составлены в соответствии с этими формами. Заявитель может использовать иные формы представления требуемой информации, но их содержание должно соответствовать содержательной части рекомендуемых форм. В состав Заявки должны входить документы и материалы согласно требованиям подразделов. 5.1 и 5.2.Тома 1 Конкурсной документации.

- Все предоставляемые Заявителем документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, должны быть легализованы консульским учреждением Российской Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 года. (Легализация и проставление апостиля на предоставляемых документах не требуется, если международным договором Российской Федерации данная процедура в отношении указанных документов отменена или упрощена.)

- Заявления, переданные с помощью факсимильной связи, не допускаются, а полученные таким образом документы считаются не имеющими юридической силы.

- Документ в составе оригинала Заявки, предоставленного с нарушением данных требований, не имеет юридической силы, а Заявителю, представившему такую Заявку, будет отказано в допуске к участию в Конкурсе.

- Все страницы оригинального экземпляра Заявки должны быть пронумерованы и четко помечены надписью "ОРИГИНАЛ". Все страницы экземпляра-копии Заявки четко помечаются надписью "КОПИЯ". В случае расхождений Конкурсная комиссия и Концедент следуют оригиналу.

- Все документы, составляющие Заявку, прошиваются прочной нитью, или переплетаются с учетом возможного свободного чтения их текстов, и пронумеровываются арабскими цифрами в правом верхнем углу, не задевая текста документа. Если текст документа так близко расположен к левому краю листа, что после подшивки затруднит его чтение, к листу подклеивается полоска бумаги, которая прошивается при оформлении Заявки. Концы нити, которой прошиты Заявка, заклеиваются бумажной наклейкой, на которую ставится оттиск печати Заявителя (при наличии) таким образом, чтобы часть оттиска была расположена на бумажной наклейке, часть - на листе и проставляется подпись полномочного представителя Заявителя с указанием на обороте последнего листа Заявки количества страниц.

- Если количество листов в Заявке превышает 150, материалы Заявки следует формировать в тома. Нумерация листов последующего тома начинается с единицы.

- Экземпляр копии Заявки брошюруется отдельно. При этом все разделы Заявки прошиваются, скрепляются печатью (при ее наличии) и подписью полномочного представителя Заявителя с указанием на обороте последнего листа количества страниц экземпляра.

- К Заявке обязательно прилагается удостоверенная подписью уполномоченного лица Заявителя опись документов и материалов Заявки.

- Опись документов и материалов Заявки не сброшюровывается с материалами и документами Заявки. Опись документов и материалов Заявки также представляется в количестве двух экземпляров (оригинал и копия).

## 5.4. Опечатывание и маркировка заявки

- Заявитель подает Заявку в письменной форме в двух экземплярах -  оригинал и копия, каждый из которых удостоверяется подписью Заявителя, в отдельном запечатанном конверте.

- К Заявке обязательно прилагается два экземпляра описи документов и материалов Заявки. На конверте должно быть указано:

а) наименование предмета Конкурса: «Конкурс на право заключения концессионного соглашения о реализации инвестиционного проекта модернизации системы водоотведения, строительства и реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации на территории городского округа Кинешма Ивановской области (ОСК-1 г. Кинешма по ул. Баха)»;

б) слово «Заявка»;

в) наименование и адрес Заявителя;

г) адрес для подачи Заявок.

- В приеме конверта с Заявкой будет отказано, если он не запечатан и не соответствует указанным требованиям.

- Представители Заявителей, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

## 5.5. Срок и место подачи заявок

- Прием заявок на участие в Конкурсе: в рабочие дни (кроме субботы, воскресения и праздничных дней)  в сроки указанные п. 1.5.2 Тома 1 Конкурсной документации.

- Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками, и определение лиц допущенных к участию в конкурсе: определены в п. 1.5.4 Тома 1 Конкурсной документации.

- На момент регистрации Заявки Заявитель должен представить следующие документы:

а) оригинал и копию Заявки;

б) два экземпляра (оригинал и копия) описи документов и материалов Заявки.

- Представленная в Конкурсную комиссию Заявка подлежит регистрации в журнале Заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее подачи (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других Заявок. При этом на копии описи представленных Заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени представления Заявки с указанием номера этой Заявки. Данная копия описи остается у Заявителя.

- Срок поступления Заявки определяется по дате и времени регистрации конверта с Заявкой в журнале регистрации и по дате и времени, проставленными при приеме Заявки на копии описи документов и материалов Заявки.

- Концедент может продлить срок приема Заявок, внеся, изменение в Конкурсную документацию. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей Концедента и Заявителя продлевается с учетом измененной окончательной даты.

- В случае, если по истечении срока приема Заявок подано менее двух Заявок, Концедент объявляет Конкурс несостоявшимся по решению Концедента, принимаемому на следующий день после истечения этого срока.

## 5.6. Заявки, поданные с опозданием

- После истечения установленного срока представления Заявки не принимаются.

- Конверт с Заявкой, представленной в Конкурсную комиссию по истечении срока представления Заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее Заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Заявки.

- В случае поступления таковой Заявки по почте конверт с Заявкой не вскрывается и возвращается представившему ее Заявителю с уведомлением об отказе в принятии Заявки.

## 5.7. Изменение в Заявках и их отзыв

- Заявитель вправе изменить или отозвать Заявку на участие в Конкурсе в любое время до истечения срока представления Заявок, установленного п. 5.5.1 Тома 1 Конкурсной документации.

- Такое изменение или уведомление об отзыве действительно, если оно поступило до истечения срока представления Заявок, установленного п 5.5.2 Тома 1 Конкурсной документации.

- Изменение в Заявку на участие в Конкурсе должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено. Конверты дополнительно маркируются словом "'Изменение".

- Регистрация изменений и уведомлений об отзыве Заявки производится в том же порядке, что и регистрация Заявки.

- Никакие изменения не могут быть внесены в Заявки после истечения срока представления Заявок, п. 1.5.2 Конкурсной документации.

## 5.8. Порядок вскрытия конвертов, содержащих Заявки

- Вскрытие конвертов с Заявками будет произведено Конкурсной комиссией в порядке, установленном ст. 28 Федерального закона РФ от 21.07.2005. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Заявители (их полномочные представители), могут присутствовать на процедуре вскрытия конвертов.

- Конкурсной комиссией вскрываются только конверты с Заявками, которые поданы до истечения установленного срока подачи Заявок.

- В первую очередь вскрываются конверты с пометкой "ИЗМЕНЕНИЕ". Те конверты с Заявками, отзыв которых осуществлен Заявителями в соответствии с пунктом 7 статьи 27 Федерального закона РФ от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», вскрываться и рассматриваться не будут.

- При вскрытии каждого конверта с Заявкой объявляются присутствующим и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с Заявками: наименование и место нахождения (почтовый адрес) каждого Заявителя, конверт, с Заявкой которого вскрывается.

## 5.9. Порядок рассмотрения Заявок

- Конкурсная комиссия рассматривает Заявки на:

1) соответствие Заявки на участие в Конкурсе требованиям, содержащимся в Конкурсной документации;

2) соответствие Заявителя требованиям, содержащимся в Конкурсной документации. При этом Конкурсная комиссия вправе потребовать от Заявителя разъяснения положений Заявки, а также документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям.

- Запрос Конкурсной комиссии к Заявителю о представлении разъяснений положений Заявки направляется по адресу, указанному в Заявке или по электронным средствам связи.

- Запрос Конкурсной комиссии к Заявителю о представлении разъяснений положений Заявки должен содержать:

а) суть запрашиваемых разъяснений;

б) сроки и адрес представления Заявителем разъяснений Заявки.

- Заявитель обязан представить в ответ на запрос Конкурсной комиссии письменные разъяснения положений Заявки в сроки и по адресу, указанным в запросе Конкурсной комиссии.

- При рассмотрении Заявок Конкурсная комиссия может принять во внимание мнение Экспертов.

- На основании результатов рассмотрения Заявок Конкурсной комиссией принимается решение:

1) о допуске Заявителя к участию в Конкурсе или

2) об отказе в допуске такого Заявителя к участию в Конкурсе, если:

а) заявитель не соответствует предъявляемым в п. 3.1.2 Тома 1 Конкурсной документации требованиям;

б) заявка не соответствует предъявляемым требованиям;

в) заявителем представлены документы и материалы не в полном объеме и/или содержат недостоверную информацию.

- При рассмотрении поданных Заявок Конкурсная комиссия вправе проверять достоверность сведений, указанных в Заявке. По итогам рассмотрения Заявок Конкурсная комиссия оформляет протокол вскрытия конвертов с заявками и определения лиц допущенных к участию в конкурсе, включающий в себя наименования Заявителей, допущенных к участию в Конкурсе, а также наименования Заявителей, не допущенных к участию в Конкурсе, с обоснованием принятого Конкурсной комиссией решения по каждому таковому Заявителю.

- Заявитель получает статус Участника конкурса после подписания членами Конкурсной комиссии протокола вскрытия конвертов с заявками и определения лиц допущенных к участию в конкурсе, с указанием сведений о допуске данного Заявителя к участию в Конкурсе.

## 5.10 Уведомление Заявителя, о допуске к участию в Конкурсе

- Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса, направляет участникам конкурса уведомление с предложением представить конкурсные предложения.

- По завершении процедуры вскрытия конвертов с Заявками все Заявки становятся собственностью Концедента и не подлежат возврату Заявителям.

# РАЗДЕЛ 6. КОНКУРСНАЯ КОМИССИИЯ

## 6.1. Состав конкурсной комиссии

- Для проведения Конкурса создана Конкурсная комиссия.

- Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании конкурсной комиссии присутствует не менее чем 50 % (Пятьдесят процентов) общего числа ее членов, при этом каждый член конкурсной комиссии имеет один голос.

- Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в ее заседании. В случае равенства числа голосов голос председателя конкурсной комиссии считается решающим.

- Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании конкурсной комиссии.

- Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе независимых экспертов.

## 6.2. Функции конкурсной комиссии

- Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:

1) опубликовывает и размещает сообщение о проведении конкурса;

2) опубликовывает и размещает сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию, а также направляет указанное сообщение лицам в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения;

3) принимает заявки на участие в конкурсе;

4) предоставляет конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной документации;

- Осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также рассмотрение таких заявок в порядке, установленном подразделом 5.9 настоящей конкурсной документации;

1) проверяет документы и материалы, представленные заявителями, участниками конкурса в соответствии с требованиями, установленными разделом 5 конкурсной документации, и достоверность сведений, содержащихся в этих документах и материалах;

2) устанавливает соответствие заявителей и представленных ими заявок на участие в конкурсе требованиям, установленным Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О Концессионных соглашениях настоящей  конкурсной документацией, и соответствие конкурсных предложений критериям конкурса и указанным требованиям;

3) в случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих органов и организаций информацию для проверки достоверности представленных заявителями, участниками конкурса сведений;

- Принимает решения о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и направляет заявителю соответствующее уведомление.

- Определяет участников конкурса.

- Направляет участникам конкурса приглашения представить конкурсные предложения, рассматривает и оценивает конкурсные предложения, в том числе осуществляет оценку конкурсных предложений в баллах в соответствии с критерием конкурса, предусмотренным п. 4 Таблицы 4.1 Тома 1 настоящей Конкурсной документации.

- Определяет победителя конкурса и направляет ему уведомление о признании его победителем.

- Подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол проведения предварительного отбора участников конкурса, протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протокол о результатах проведения конкурса.

- Уведомляет участников конкурса о результатах проведения конкурса.

- Опубликовывает и размещает сообщение о результатах проведения конкурса.

# РАЗДЕЛ 7. ЗАДАТОК

- . Каждый Заявитель должен представить Задаток в размере 140 000 (сто сорок тысяч) рублей в целях обеспечения исполнения обязательства по заключению Концессионного соглашения.

- Основанием для внесения задатка является заключенное с Концедентом Соглашение о задатке Приложение 4 к Тому 1 Конкурсной документации. Заключение соглашения о задатке осуществляется по месту приема заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Концедента, является выписка с этого счета.

- Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на счет Концедента, указанный в пп. 7.2.5 настоящего раздела Конкурсной документации.

- Задаток вносится в срок до момента окончания приема заявок на участие в Конкурсе согласно п. 1.5.2. Тома 1 Конкурсной документации путем безналичного перечисления денежных средств на счет Концедента.

- Реквизиты счета, на который вносится задаток:

УФК по Ивановской области (Администрация городского округа Кинешма л/сч 05333005610)

ИНН 3703006273 КПП 370301001

р/сч 40302810700003000082 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново

БИК 042406001

Назначение платежа: Задаток в обеспечение исполнения обязательства по заключению Концессионного соглашения о реализации инвестиционного проекта модернизации системы водоотведения, строительства и реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации на территории городского округа Кинешма Ивановской области (ОСК-1 г. Кинешма по ул. Баха)

# РАЗДЕЛ 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ

- Обеспечение исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению осуществляется следующим способом:

- предоставление безотзывной банковской гарантии на условиях и в размере определенном п. 2.2.6  Раздела 2 Тома 1 Конкурсной документации.

- осуществление страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по Концессионному соглашению на условиях и в размере, определенном п. 2.2.7 Раздела 2 Тома 1 Конкурсной документации.