Приложение 5

к Тому 1 Конкурсной документации

ПРОЕКТ

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

г. Кинешма Ивановской области                                                           «___» ___________ 2013 г.

На основании постановления администрации городского округа Кинешма от 24.12.2012 г. №2891п «О заключении концессионного соглашения о реализации инвестиционного проекта модернизации системы водоотведения, строительства и реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации на территории городского округа Кинешма Ивановской области (ОСК-1 г. Кинешма по ул. Баха)» (далее –решение Концедента) Администрация  городского округа Кинешма, в лице главы администрации Томилина Андрея Викторовича, действующего на основании Устава муниципального образования «Городской округ Кинешма», зарегистрированного отделом Главного управления Министерства юстиции РФ по Центральному федеральному округу 21.10.2005 №RU373030002005001, именуемое в дальнейшем Концедент с одной стороны,

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» в лице конкурсного управляющего Тарасова Владимира Николаевича, действующего на основании _________________________________________________, именуемое в дальнейшем МУП «Водоканал», на стороне концедента и

(индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два или более юридических лица - указать нужное)

в лице _________________________________________________________________________,

(должность, ф.и.о. уполномоченного лица)

действующего на основании ______________________________________________________,

(наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия лица)

именуемый в дальнейшем Концессионером, с другой стороны, именуемые также Сторонами, в соответствии с протоколом № _____ от «___»___________ 2013 г. конкурсной комиссии о результатах проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о реализации инвестиционного проекта модернизации системы водоотведения, строительства и реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации на территории городского округа Кинешма Ивановской области (ОСК-1 г. Кинешма по ул. Баха) заключили настоящее Концессионное соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

# Предмет Соглашения

- Концессионер обязуется за свой счет и/или за счет привлеченных средств и частично за счет средств Концедента произвести строительство, реконструкцию (модернизацию) Объекта Концессионного соглашения, указанного в раделе 2 настоящего Соглашения, и осуществлять его эксплуатацию и обслуживание, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Концессионным соглашением, права владения и пользования Объектом Концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности в виде обременения права собственности на Объект Концессионного соглашения, а также предоставить Концессионеру финансирование в предусмотренных объемах.

- Целями использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения является оказание услуг по водоотведению и очистке сточных вод хозяйственно-бытовых стоков.

# Объект Соглашения

- Объектом Концессионного соглашения является имущество (недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением), необходимое для организации очистки сточных хозяйственно бытовых вод и их дальнейшего отведения в реку Казоха на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма», которое подлежит реконструкции (модернизации), определяемое в соответствие с п. 2.2. Соглашения.

- Комплекс биологических очистных сооружений общей площадью застройки 9186 кв. м., расположенный по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Баха, д. 20. (далее - Объект концессионного соглашения). Назначение комплекса: Очистные сооружения канализации предназначены для очистки городских сточных вод.

- Объект Соглашения, принадлежит Концеденту на праве собственности на основании

________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты правоустанавливающих документов и (или) документов о государственной регистрации прав собственности Концедента в отношении каждого объекта недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения)

Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) право собственности Концедента на Объект Концессионного соглашения, приводятся в Приложении № 2 к настоящему Концессионному соглашению.

Концедент гарантирует, что объект Соглашения передается Концессионеру свободным от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект, за исключением имущества, переданного на праве хозяйственного ведения МУП «Водоканал».

- На момент заключения настоящего Соглашения объект Соглашения закреплен на праве хозяйственного ведения за Муниципальным унитарным предприятием «Водоканал»

________________________________________________________________________________

(указать необходимые обязательные реквизиты)

на основании ____________________________________________________________________

(наименование и реквизиты правоустанавливающих документов и (или) документов о государственной регистрации прав собственности Концедента в отношении каждого объекта недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения)

- Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной и остаточной стоимости передаваемого объекта Соглашения приведены в Приложении №1.

# Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества.

- Концедент обязуется передать во временное владение и пользование Концессионеру по актам приема-передачи, на срок концессионного соглашения Объект концессионного соглашения в порядке и сроки, предусмотренные концессионным соглашением.

- Концедент, при необходимости - совместно с МУП «Водоканал», обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять Объект Соглашения, а также права владения и пользования указанным объектом не позднее 60 календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения.

Передача Концедентом (при необходимости - совместно с МУП «Водоканал») Концессионеру Объекта Соглашения осуществляется по Актам приема-передачи, содержащим сведения о составе имущества, техническом состоянии, сроке службы, начальной, остаточной стоимости передаваемого имущества и подписываемому Сторонами.

Также МУП «Водоканал» обязан передать программное обеспечение по осуществлению взаиморасчетов по юридическим и физическим лицам, в том числе с информацией по полезному отпуску, начислениям, оплате в разрезе каждого потребителя за последние 3 (три) года.

Обязанность Концедента, МУП «Водоканал» по передаче Объекта Соглашения, считается исполненной после принятия объекта Концессионером и подписания Сторонами Актов приема-передачи.

Концедент передает Концессионеру по перечню согласно Приложению № 5 к настоящему Соглашению документы, относящиеся к передаваемому Объекту Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования Объектом Соглашения считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера в качестве обременения права собственности Концедента. Государственная регистрация прав Концессионера может осуществляться одновременно с государственной регистрацией права собственности Концедента на недвижимое имущество в составе Объекта Соглашения.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав иного имущества, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами Актов приема-передачи.

- Выявленное при передаче Концессионеру несоответствие показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в решении Концедента о заключении настоящего Соглашения, является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков.

- Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование имущество, которое образует единое целое с Объектом Соглашения, для осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения (далее - иное имущество).

Состав иного имущества и его описание, в том числе технико-экономические показатели, приведены в Разделе 2 Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

Концедент гарантирует, что он является собственником иного имущества, права владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением.

Иное имущество принадлежит Концеденту на праве собственности на основании_______________________________________________________________________

(наименование и реквизиты правоустанавливающих документов и (или) документов о государственной регистрации прав собственности Концедента в отношении каждого объекта иного имущества либо объекта недвижимого имущества, входящего в состав иного имущества)

Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на иное имущество, права владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением, составляют Приложение № 2 к настоящему Соглашению.

Стороны могут определить срок владения и пользования Концессионером иным имуществом, а также срок ограничения прав собственности Концедента на иное имущество.

Права Концессионера на владение и пользование входящими в состав иного имущества объектами недвижимого имущества подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном пунктами 3.5 и 3.6 настоящего Соглашения.

Риск случайной гибели или случайного повреждения иного имущества несет Концессионер в период с даты передачи ему иного имущества по акту приема-передачи по дату возвращения объекта Концеденту.

- Состав объекта Соглашения (включая перечень объектов недвижимого имущества, входящих в состав Объекта Соглашения), его описание,  в том числе технико-экономические показатели, приведены в Приложении № 1 к настоящему Соглашению. В случае выявления в ходе реализации Концессионного соглашения дополнительных объектов, используемых для организации очистки сточных вод и их дальнейшему отведению в реку Казоха на территории муниципального образования «городской округ Кинешма», собственник которых отсутствует, Концедент и Концессионер обязаны предпринять все необходимые действия и меры для обеспечения эксплуатации таких объектов надлежащим образом (постановка на учет в органах государственной регистрации, возбуждение судебного разбирательства по признанию бесхозяйного объекта муниципальной собственностью, распределение расходов, и т.д.).

- Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на объект Соглашения, а также прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения, в виде обременения права собственности Концедента на указанное недвижимое имущество, в течение 60 (шестидесяти) дней со дня подписания настоящего Концессионного соглашения.

- Государственная регистрация прав, указанных в 3.5 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концессионера. При этом Концедент обязуется предоставить Концессионеру комплект документов, необходимых ему в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и для осуществления государственной регистрации обременения права собственности Концедента на недвижимое имущество, входящее в состав Объекта Концессионного соглашения.

- Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения несет Концессионер в период с ___________________________ по ___________________________.

(период, определенный календарными датами или указанием на события, с наступлением которых Стороны связывают возникновение указанных обязательств, - указать нужное)

# Строительство, реконструкция (модернизация) объекта Соглашения

- Строительство, реконструкция (модернизация), эксплуатация и обслуживание объектов, необходимых для организации водоотведения и очистки сточных вод на территории муниципального образования «городской округ город Кинешма» осуществляется с момента заключения Концессионного соглашения.

- Концессионер обязан произвести реконструкцию (модернизацию), эксплуатацию и обслуживание объектов Соглашения, состав, описание и технико-экономические показатели которого установлены в Приложении N 1 к настоящему Соглашению, в сроки, указанные в разделе 9 настоящего Соглашения.

- Концессионер обязуется создать и создать и реконструировать имущество, состав и описание, которого приведены в Приложении N 1 к настоящему соглашению, в соответствие с техническим заданием – Приложение 3 к Тому 1 Конкурсной документации о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о реализации инвестиционного проекта модернизации системы водоотведения, строительства и реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации на территории городского округа Кинешма Ивановской области (ОСК-1 г. Кинешма по ул. Баха), входящие в состав объекта Соглашения, в сроки, указанные в разделе 9 настоящего Соглашения.

- Инвестировать в создание, реконструкцию, строительство и эксплуатацию Объекта Соглашения денежные средства в размере не менее 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона) рублей, в том числе  не менее 46 500 000 (Сорок шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей на этапе модернизации и реконструкции объекта концессионного соглашения, согласно техническим требованиям к объекту. Объем инвестиций в процессе модернизации и реконструкции может изменяться от начального объема инвестиций с учетом положений статьи 744 Гражданского кодекса Российской Федерации и окончательно определяется по завершению строительства, реконструкции объекта.

- В течение срока, определенного в разделе 9 настоящего Соглашения, осуществить реконструкцию модернизацию и ввод в эксплуатацию Объекта концессионного соглашения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, провести техническую инвентаризацию вновь созданных и реконструированных объектов недвижимости, передать Концеденту документацию необходимую для регистрации прав собственности Концедента на реконструированный объект концессионного соглашения.

- Право собственности на объект концессионного соглашения приобретает Концедент.

- Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по реконструкции (модернизации) Объекта Концессионного соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

- В соответствии с  требованиями и методическими рекомендациями действующего законодательства Российской Федерации, в соответствии с установленными Конкурсной документацией и Конкурсным предложением сроками, технико-экономическими показателями Объекта концессионного соглашения и требованиями Концессионного соглашения разработать и представить на утверждение Концеденту в течение 1 года после заключения Концессионного соглашения сбалансированную Инвестиционную программу реконструкции (модернизации) и развития Объекта концессионного соглашения. А также определить порядок, сроки и формы отчетности в соответствии с действующим порядком, предусмотренным Региональной службой по тарифам Ивановской области.

- Концессионер обязуется соблюдать порядок и условия установления и изменения цен (тарифов) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги и надбавок к ценам (тарифам) при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, рекомендациями профильных органов исполнительной власти, с учетом предельно допустимых индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на соответствующий период.

- Все затраты, за исключением затрат, предусмотренных действующей программой по реконструкции (модернизации), строительству объектов, необходимых для организации очистки сточных вод и их отведения в р. Казоха, произведённые Концессионером в период с даты подписания Сторонами настоящего соглашения и до даты утверждения в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке инвестиционной программы согласно главе 4 настоящего Соглашения, подлежат полному возмещению путем включения в утверждаемую инвестиционную программу. Денежные средства, поступающие от источников финансирования инвестиционной программы, в первую очередь направляются на покрытие расходов Концессионера, понесенных до утверждения инвестиционной программы.

- При реконструкции (модернизации) Объекта будет использовано импортное оборудование, его стоимость учитывается в евро на момент составления сметного расчета. Это означает, что суммарный объем инвестиций в рублях в оборудование может отличаться от суммы, приведенной в сметном расчете, и будет равен сумме платежей в иностранной валюте фирме поставщику по графику поставки (с банковскими расходами на перевод средств), помноженной на курс евро ЦБ РФ на момент осуществления платежей.

- Концессионер предоставляет Концеденту Проектную документацию по Объекту соглашения в составе системы водоотведения и очистки сточных вод на территории муниципального образования «городской округ Кинешма», получившую положительное заключение.

- Концессионер обязуется безвозмездно передать Концеденту два экземпляра проектно-сметной документации (контрольный экземпляр и рабочий экземпляр), включая сводный сметный расчет, копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и заключения о достоверности сметной стоимости проекта в срок в течение 15 дней с момента заключения концессионного соглашения.

- Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия, чтобы работы по реконструкции (модернизации) и сроки их выполнения соответствовали настоящему Концессионному соглашению, утвержденной инвестиционной Программе, проектной документации, законодательству РФ. За несоблюдение сроков выполнения работ по реконструкции (модернизации) Концессионер несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Концессионным соглашением.

- Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции (модернизации) объекта Соглашения путем осуществления следующих действий:

- оказывает содействие Концессионеру в получении им согласований для выполнения работ но реконструкции (модернизации);

- оказывает содействие Концессионеру по заключению договоров коммунального хозяйства (энергоснабжение, газоснабжение, холодная и горячая вода, канализация) на основании и в соответствии с выданными техническими условиями подключений объектов.

- При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации требованиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по реконструкции (модернизации) объекта Соглашения.

- При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию (модернизацию) объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

- Строительство, реконструкция (модернизация) должна осуществляется таким образом, чтобы обеспечить непрерывную эксплуатацию Объекта Соглашения в соответствие с условиями изложенными в Приложении №3 к настоящему Соглашению

- С учетом положений настоящего Концессионного соглашения, Концессионер своими силами получает все согласования, необходимые ему для осуществления реконструкции (модернизации) Объекта Концессионного соглашения.

Концедент оказывает содействие Концессионеру в получении им согласований для выполнения работ по реконструкции (модернизации).

- Завершение Концессионером работ по строительству, реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по строительству, реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения.

- Концедент обязуется принять на себя часть расходов на реконструкцию и достройку объекта концессионного соглашения в размерах установленных критерием конкурса предусмотренного п. 3 Таблицы 4.1 Тома 1 Конкурсной документации, а также в соответствие с Конкурсным предложением, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств бюджета Ивановской области на указанные цели.

# Порядок предоставления Концессионеру земельного участка

- Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры аренды земельного участка, который необходим для осуществления Концессионером реконструкции (модернизации) и эксплуатации Объекта Концессионного соглашения в течение 60 рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения.

Указанный земельный участкок принадлежит Концеденту на праве постоянного бессрочного пользования на основании ______________________________________________________________________

(наименование и реквизиты правоустанавливающих документов и (или) документов о государственной регистрации прав Концедента в отношении земельного участка - указать нужное)

- Описание земельного участка, в том числе кадастровый номер, местоположение, площадь, описание границ, выписка из государственного земельного кадастра, приведено в Приложениях № 1 к настоящему Соглашению.

- Арендная плата за переданный земельный участок устанавливается договором аренды земельного участка. Порядок определения размера арендной платы и случаи ее изменения устанавливаются в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами муниципального образования «Городской округ Кинешма».

- Договоры аренды земельного участка заключаются на срок, указанный в разделе 9 настоящего Соглашения.

Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента этой регистрации. Государственная регистрация указанных договоров осуществляется за счет ___________________________________________________________.

(Концессионера, Концедента - указать нужное)

- Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка другим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, в случаях не предусмотренным договором аренды земельного участка.

- Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельного участка.

- Копии документов, удостоверяющих право Концедента в отношении земельного участка, предоставляемого Концессионеру по договору аренды указаны в Приложении № 4 к настоящему Соглашению.

# Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предоставляемыми Концессионеру

- Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования Объектом Концессионного соглашения.

С даты начала эксплуатации до даты прекращения действия настоящего Концессионного соглашения Концессионер должен обеспечить непрерывную круглогодичную деятельность Объекта Соглашения в соответствии с настоящим Концессионным соглашением, требованиями законодательства РФ и правилами об эксплуатации и техническом обслуживании Объекта Соглашения, разрабатываемыми Концессионером, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента.

- Концессионер приобретает право владения и пользования объектом концессионного соглашения, переданным Концессионеру в соответствии с концессионным соглашением, при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.2 настоящего Соглашения, на период действия концессионного соглашения.

- Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.2 настоящего Соглашения.

- Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения.

- Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать, с момента ввода в эксплуатацию объект концессионного  соглашения в пользование третьим  лицам  на  срок,  не превышающий срока действия  концессионного соглашения, при условии соблюдения такими лицами обязательств Концессионера, предусмотренных  концессионным соглашением.

- Передача  Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения и не допускается.

- Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

- Имущество, созданное или приобретенное Концессионером при исполнении настоящего Соглашения и не являющееся объектом Соглашения является собственностью Концессионера.

- Создаваемые Концессионером объекты иного имущества передаются Концессионеру во временное владение и пользование на срок действия Концессионного соглашения.

- Концессионер обязан учитывать объект Соглашения на своем балансе и производить соответствующее начисление амортизации.

# Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества

- После прекращения действия Концессионного соглашения Концессионер обязан передать Концеденту объект концессионного соглашения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Соглашением.

- Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения не позднее чем в дату прекращения Соглашения, вне зависимости от основания для его прекращения, Концессионер обязан путем заключения с Концедентом соответствующего акта:

- передать модернизированный Объект Концессионного соглашения в нормальном состоянии с учетом износа и Эксплуатации в соответствии с настоящим Концессионным соглашением, пригодным для осуществления деятельности, указанной в п. 1.2. Концессионного соглашения, и не обремененным правами третьих лиц. При этом средний износ составляющих Объекта Концессионного соглашения должен составлять не более 60%;

- осуществить в рамках законодательства РФ уступку Концеденту, новацию или иную передачу всех договоров, заключенных Концессионером для целей исполнения настоящего Концессионного соглашения;

- освободить за свой счет земельные участки от оборудования и материалов, которые не подлежат передаче в соответствии с настоящим Концессионным соглашением, если иное не согласовано Концедентом и Концессионером.

- Концессионер обязан возвратить Концеденту, а Концедент обязан принять иное имущество в срок, указанный в разделе 9 настоящего Соглашения.

- Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемым объектам, одновременно с передачей соответствующих объектов Концеденту.

- Стороны соглашаются, что передача Объекта Концессионного соглашения Концеденту происходит только после полного исполнения Сторонами обязательств в соответствии с положениями настоящего Концессионного соглашения.

- За 2 (два) месяца до даты истечения срока действия настоящего Концессионного соглашения Концедент совместно с Концессионером обеспечивают создание передаточной комиссии по подготовке Объекта Соглашения к передаче Концеденту. В состав передаточной комиссии должны входить представители Концедента и Концессионера.

- Обязанность Концессионера по передаче Объекта Соглашения считается исполненной с момента подписания  Концедентом и Концессионером  Актов приема-передачи объектов в составе Объекта Соглашения и государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование соответствующими объектами.

- Уклонение одной из сторон по п.7.7 от подписания Акта приема-передачи признается отказом этой Стороны от исполнения ею обязанностей, установленных разделе 6 настоящего Соглашения.

- Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет (Концессионера. Концедента)

(указать нужное)

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 календарных дней с даты прекращения настоящего Соглашения.

При этом Стороны обязуются осуществить следующие действия:_______________________________________________________________________.

(указать действия, осуществляемые соответственно Концессионером и Концедентом)

# Порядок осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению

- По настоящему Соглашению Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.2 настоящего Соглашения.

8.2. Концессионер обязуется: осуществлять деятельность, предусмотренную п. 1.2 настоящего Соглашения, в течение срока определенного разделом 9  настоящего Соглашения, и не прекращать эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- В течение срока, определенного по результатам конкурса, провести мероприятия, необходимые для начала оказания услуг в области водоотведения, предусмотренные Концессионным соглашением.

8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность по эксплуатации объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, включая:

а) требования к передаче имущественных и иных прав, необходимых для реконструкции (модернизации) и эксплуатации Объекта Соглашения  и объектов иного имущества.

б) требования к обеспечению аварийно-спасательных работ на Объекте Соглашения.

в) гарантии беспрепятственного доступа на объекты в составе Объекта Соглашения представителей органов, обеспечивающих надзор и контроль за деятельностью по реконструкции (модернизации) и эксплуатации Объекта Соглашения и объектов иного имущества.

8.4. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.2 настоящего Соглашения, с момента заключения настоящего Соглашения и до окончания срока, указанного в разделе 9 настоящего Соглашения.

8.5. Помимо деятельности, указанной в пункте 1.2 настоящего Соглашения, Концессионер с использованием Объекта Соглашения

Имеет право осуществлять виды деятельности прямо или косвенно связанные с основным видом деятельности, указанным в пункте 1.2. настоящего Соглашения.

8.6. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая  осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 1.2 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц, как за свои собственные.

8.7. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные  федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг, в случаях и порядке, которые установлены настоящим Соглашением.

8.8. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.2 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

Соблюдать порядок и условия установления и изменения цен (тарифов) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги и надбавок к ценам (тарифам) при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, в соответствии с требованиями действующего законодательства, рекомендациями профильных органов исполнительной власти, с учетом предельно допустимых индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на соответствующий период.

Концедент оказывает необходимое и достаточное содействие Концессионеру при установлении тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности организации коммунального комплекса, необходимых для реализации их производственных программ и инвестиционных программ, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на принципах полного возмещения затрат организаций коммунального комплекса, связанных с реализацией их производственных программ.

Концессионер оказывает услуги по водоотведению и очистке сточных вод на основании тарифа, утверждаемого ежегодно, если законодательством не будут установлены иные сроки.

8.9. Нарушение Концедентом своих обязательств по финансированию части расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения или фактическое поступление финансирования за счет источников финансирования Инвестиционной программы в размере меньшем от предусмотренного Инвестиционной программой является основанием для освобождения Концессионера от ответственности за нарушение обязательств Концессионера по Концессионному соглашению.

# Сроки по настоящему Соглашению

9.1. Срок действия концессионного соглашения – 15 (Пятнадцать) лет со дня заключения соглашения.

9.2. Срок _____________________________________________________

(создания, создания и реконструкции, реконструкции - указать нужное)

_______________________________________________ - "__" ________ 20__ г.

(наименование и местоположение объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения)

9.4. Срок _________________________________  - "__" _________ 20__ г.

(модернизации, замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществления мероприятий по улучшению - характеристик и эксплуатационных свойств имущества - указать нужное)

9.5. Срок эксплуатации Объекта Соглашения – с момента подписания Концессионного соглашения.

Срок использования объекта концессионного соглашения исчисляется с момента ввода в эксплуатацию объекта концессионного соглашения до истечения срока действия концессионного соглашения.

9.6. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения - с "__" _________ 20__ г. по "__" _________ 20__ г.

(день, месяц, год либо иной срок - указать нужное)

9.7. Срок передачи Концессионером Концеденту иного имущества -____ _____________________________________________________________________

(день, месяц, год либо иной срок - указать нужное)

9.8. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.2 настоящего Соглашения - 15 лет.

# Плата по Соглашению

10.1. Концессионная плата не предусматривается.

# Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности

11.1. Концессионеру принадлежат исключительные права на следующие результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения __________________________________________________________

(указать перечень объектов интеллектуальной собственности)

# Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

  - Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Концедент уведомляет Концессионера об органах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности по настоящему Соглашению, в разумный срок до начала осуществления указанными органами возложенных на них полномочий по настоящему Соглашению.

  - Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по срокам создания и (или) реконструкции объектов в рамках настоящего Концессионного соглашения, осуществлению инвестиций в создание и (или) реконструкцию (модернизацию) объектов, обеспечению соответствия технико-экономических показателей Объекта Концессионного соглашения установленным Концессионным соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) Объекта Концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными Концессионным соглашением.

  - Уполномоченные органы Концедента вправе осуществлять контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Концессионного соглашения путем осуществления следующих видов проверок:

- выборочные проверки исполнения Концессионером обязательств по реконструкции (модернизации) и эксплуатации Объекта Концессионного соглашения;

- проверки мер по устранению недостатков и нарушений, а также несоответствий требованиям к реконструкции (модернизации) и эксплуатации.

  - Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных органов Концедента, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объекты в составе Объекта Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.2 настоящего Соглашения.

Концедент обязан предоставить Концессионеру возможность присутствовать при проведении любой проверки на местах путем направления Концессионеру предварительного уведомления (содержащего информацию о времени, месте, сроках проведения проверки, а также лицах, осуществляющих проверку) не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала проверки.

По результатам проверок Концедентом составляется соответствующий акт о результатах проверки, который должен быть подписан представителями Концедента и Концессионера. Концессионер вправе указать свои возражения к акту о результатах проверки, а также отказаться от его подписания. В таком случае акт о результатах проверки подписывается Концедентом с указанием причин составления одностороннего акта. Указанный односторонний акт должен быть незамедлительно предоставлен Концессионеру.

  - Концедент имеет право запрашивать у Концессионера информацию об исполнении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению.

  - Порядок представления Концессионером и рассмотрения Концедентом информации разрабатывается и утверждается совместно с порядком отчетности в рамках подготовки Инвестиционной программы.

  - Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

  - Представители уполномоченных Концедентом органов не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера (Приложение № 7 к настоящему Соглашению) или являющиеся коммерческой тайной.

  - При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения указанных нарушений.

  - Стороны обязаны в течение 10 (десяти) календарных дней после наступления сроков исполнения обязательств, установленных настоящим Соглашением, подписать документ об исполнении указанных обязательств.

  - Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

# Ответственность Сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

  - Концессионер несет ответственность за обеспечение того, чтобы Объект Концессионного соглашения соответствовал требованиям настоящего Концессионного соглашения и законодательства Российской Федерации в течение срока действия Концессионного соглашения и должен устранять дефекты, обнаруженные на Объекте Концессионного соглашения, за собственный счет (за счет Концедента устраняются недостатки имущества, переданного по настоящему Концессионному соглашению, полностью или частично препятствующие пользованию им, даже если во время заключения договора Концедент не знал об этих недостатках, а также тех случаев, когда дефекты появились вследствие обстоятельств непреодолимой силы).

В случае обнаружения какого-либо дефекта на Объекте Концессионного соглашения одной Стороной, она обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) календарных дней.

  - Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения нарушение  требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

  - В случае нарушения требований, указанных  в пункте 13.2 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. В указанном требовании устанавливается срок для устранения нарушения.

  - Концедент  вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 13.2 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 13.2 настоящего Соглашения, или являются существенными.

  - Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению.

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств  по  настоящему Соглашению.

Возмещение указанных убытков производится в соответствии с действующим законодательством.

  - Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в виде штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, в том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств, указанных в Разделе 8 настоящего Соглашения,  в  соответствии с действующим законодательством.

  - Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в соответствии с действующим законодательством.

  - В случае досрочного расторжения Концессионного соглашения по инициативе или вине Концедента, он обязан возместить Концессионеру затраты, произведенные им в рамках выполнения Концессионного соглашения, или стоимость созданного (приобретенного) имущества, которое переходит в собственность Концедента в части, которая не была компенсирована Концессионером, в результате реализации Концессионного соглашения, в течение 1 (одного) года с момента расторжения договора в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств бюджета городского округа Кинешма на указанные цели. В случае досрочного расторжения настоящего Концессионного соглашения по инициативе или вине Концессионера, возмещение происходит в течение 2 (второго) года с момента расторжения договора.

  - Концессионер обязуется осуществить страхование риска случайной гибели, порчи Объекта концессионного соглашения на сумму 3 375 330 (три миллиона триста семьдесят пять тысяч триста тридцать рублей) с момента начала срока использования объекта концессионного соглашения, определенного в соответствие с разделом 9 настоящего соглашения.

  - Предоставить Концеденту в момент заключения концессионного соглашения безотзывную банковскую гарантию на сумму 52 000 000 (пятьдесят два миллиона) рублей на период строительства и реконструкции объекта Концессионного соглашения, определенный в соответствие с п. 1 Таблицы 1 Приложения 1 к настоящему постановлению.

  - Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по настоящему Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.

# Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы

  - Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему Соглашению, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

  - Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

  - Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения  последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему  исполнению обязательств по настоящему Соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 10 (десяти) рабочих дней меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.2 настоящего Соглашения.

# Изменение Соглашения

  - Настоящее Соглашение может быть изменено по согласию Сторон. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме, в случаях и в порядке определяемы законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», настоящим Соглашением.

  - Основанием для изменения условий настоящего Соглашения является существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего Соглашения.

  - В настоящее Соглашение вносятся изменения по согласию Сторон в случае установления законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления норм, ухудшающих положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения, за исключением случая, когда указанные нормы были установлены путем внесения изменений в технический регламент, иной нормативный правовой акт Российской Федерации, регулирующий отношения в области охраны недр, окружающей среды, здоровья граждан.

  - Условия настоящего Соглашения, определенные на основании конкурсного предложения Концессионера, подлежат изменению только в случае, если в течение срока действия  настоящего Соглашения законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления устанавливаются нормы, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения.

  - В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

Эта другая Сторона в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или об отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

  - Настоящее  Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

  - Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности по настоящему Соглашению с момента ввода в эксплуатацию объекта Соглашения путем уступки требования или перевода долга по настоящему Соглашению.

  - Замена стороны по Концессионному соглашению во всех случаях возможна только с согласия Концедента и в соответствии с действующим законодательством.

Возможна замена лица по Концессионному соглашению в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств перед кредитором путем проведения Концедентом конкурса в целях замены лица по Концессионному соглашению с соблюдением требований, установленных п.5 ст.5 Федерального закона №115-ФЗ от 21.07.2005г.

# Прекращение Соглашения

  - Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

  - Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий  настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами.

# Гарантии осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением

17.1. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях органы

Региональная служба по тарифам Ивановской области

(указать наименование органов в области урегулирования цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам))

устанавливают цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам (тарифам) на производимые и реализуемые Концессионером услуги, исходя из определенных настоящим Соглашением объема инвестиций и сроков их осуществления на реконструкцию (модернизацию) Объекта Соглашения, объема инвестиций, предусмотренного настоящим Соглашением, и сроков их осуществления.

# Разрешение споров

  - Все  споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами  по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

  - В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

  - В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# Прочие условия

  - Договоры подряда по объекту Соглашения, где заказчиком выступает МУП «Водоканал», и работы по которым не окончены на момент подписания настоящего Концессионного соглашения, закрываются на выполненном объеме и расторгаются на дату подписания Концессионного соглашения с подписанием актов сверки. Концессионер вправе заключить соответствующие договора с подрядчиками на оставшиеся объемы работ на условиях, предусмотренных в указанных договорах подряда.

  - Перечень лицензий и разрешительных документов, необходимых для деятельности Концессионера, указан в Приложении № 5. Оформление (переоформление) лицензий и иных разрешительных документов производится в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

# Размещение информации

  - Настоящее соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит опубликованию в официальном печатном издании органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ Кинешма «Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма» и размещению на официальном сайте Концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admkineshma.ru.

# Заключительные положения

21.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10 (десяти) календарных дней с даты такого изменения.

21.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 4 (четырех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

21.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, как заключенные при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

К настоящему соглашению прилагаются:

1. Приложение № 1 - Состав объекта Соглашения (включая перечень объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения), его описание,  в том числе технико-экономические показатели. Состав иного имущества и его описание, в том числе технико-экономические показатели

2. Приложение № 2 - Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) право собственности Концедента на Объект Концессионного соглашения. Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на иное имущество, права владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением

3. Приложение № 3 – Требования к реализации концессионного соглашения, к реконструкции (модернизации) объекта и к осуществлению эксплуатации объекта.

4. Приложение № 4 - Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента в отношении земельных участков, предоставляемых Концессионеру по договорам аренды

5.  Приложение  № 5 - Перечень документов, относящихся к передаваемому Объекту Соглашения, необходимых для исполнения настоящего Соглашения

7. Приложение № 6 - Сведения конфиденциального характера.

22. Адреса и реквизиты Сторон

Концедент

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

МУП «Водоканал»________________________________________

_________________________________________________________________

Концессионер

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Подписи Сторон

______________________________

От Концедента

______________________________

От МУП «Водоканал»

______________________________

От Концессионера

__________________________________________________________________________

Приложение 1

к Концессионному соглашению

Состав объекта Соглашения (включая перечень объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения), его описание,  в том числе технико-экономические показатели. Состав иного имущества и его описание, в том числе технико-экономические показатели

1. Перечень недвижимого имущества комплекса очистных сооружений ОСК-1

Комплекс биологических очистных сооружений общей площадью застройки 9186 кв. м., расположенный по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Баха, д. 20. (далее - Объект концессионного соглашения)

Назначение комплекса: Очистные сооружения канализации предназначены для очистки городских сточных вод.

В состав Объекта концессионного соглашения входят следующие объекты:

- Здание- Производственный корпус станции биочистки на БОС, назначение: нежилое здание, 2 – этажный, общая площадь 519,9 кв. м, лит. Б, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Здание решеток на БОС, назначение: нежилое здание, 1 – этажный, общая площадь 55 кв. м, лит. Б1, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г. Кинешма, ул.Баха, д.20

- Здание камеры регулировочных емкостей, назначение: нежилое здание, 1 – этажный, общая площадь 34,7 кв. м, лит. Б2, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Здание – Трансформаторная подстанция на БОС, назначение: нежилое здание, 1 – этажный, общая площадь 49,3 кв.м, лит. БЗ, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- здание–циркуляционная насосная станция, назначение: нежилое здание, 2 – этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 45,2 кв.м, инв.№ -, лит. Б4, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Здание– Насосная станция перекачки фекальных стоков на БОС, назначение: нежилое здание, 1 – этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 72,6 кв.м, лит. Б5, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Здание – Хлораторная на БОС, назначение – нежилое здание, 1 – этажный, общая площадь 68,6 кв.м, лит. Б6, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Здание– насосная станция и илов. резерв БОС, назначение: нежилое здание, 1 – этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 80 кв.м, лит. Б7, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- здание – Сооружения обработки осадка, назначение: нежилое, 1 – этажный (подземных этажей - - ), общая площадь 515,6 кв.м, инв.№ -, лит. Б8, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Здание– Блок емкостей, назначение: нежилое здание, 1 – этажный, общая площадь 1 803,6 кв.м, лит. Б9, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- сооружение – Контактный резервуар, назначение: сооружения канализации, протяженность 105,3 м, инв.№ -, лит. 1, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- сооружение–контактный резервуар, назначение: сооружения канализации, площадь застройки – 105,3 кв.м, инв.№ -, лит. 2, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- сооружение–распределительная камера, назначение: сооружения канализации, Площадь застройки – 11,8 кв.м, инв.№ -, лит. 3, адрес (местонахождение объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- сооружение–резервуар избыточного ила, назначение: сооружения канализации, - - этажный (подземных этажей - -), площадь застройки 35 кв.м., инв.№ -, лит. 4, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Сооружение–песковая площадка, назначение: сооружения канализации, площадь застройки 24,8 кв. м., лит. 5, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д. 20

- сооружение–песковая площадка, назначение: сооружения канализации, - - этажный (подземных этажей - -), площадь застройки – 24,8 кв.м, инв.№ -, лит. 6 адрес (местонахождение) объекта Ивановскя область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Сооружение – «Песколовки», назначение: сооружения канализации, площадь застройки – 48  кв. м, лит. 7, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- сооружение-песколовка, назначение: сооружения канализации, Площадь застройки 60 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Сооружение-отстойник, назначение: сооружения канализации, объем  9 куб. м, лит. 9, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Сооружение–Регулирующая емкость, назначение: сооружения канализации, объем 318 куб. м., лит. 10, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Сооружение – Регулирующая емкость, назначение: сооружения канализации, объем – 318 куб. м, лит. 11, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Сооружение– Иловая площадка, назначение: Сооружения канализации, площадь застройки – 1 728,3 кв.м, лит. 12, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Сооружение– пруд биологический, назначение: сооружения канализации, площадь застройки – 1 167,5 кв.м, лит. 13, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Сооружение – Пруд биологический, назначение: сооружения канализации, площадь застройки 2 055,2 кв. м., лит. 14, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- сооружение – распределительная камера, назначение: сооружения канализации, протяженность площадь застройки 7,8 кв.м., инв.№ -, лит. 15, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Сооружение - Ограждение, назначение: сооружения канализации, общей протяженностью 732,5 м, литер – I, адрес объекта: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Баха, д. 20, лит. I

- Сооружение - Ворота, назначение: сооружения канализации, общей площадью – 12,5 кв. м, литер - II, адрес объекта: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Баха, д. 20, лит. II.

- Сооружение - Ворота, назначение: сооружения канализации, общей площадью – 12,5 кв. м, литер - III, адрес объекта: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Баха, д. 20, лит. III.

- Сооружение-Наружные сети водоснабжения и канализации, назначение: сооружения канализации, - - этажный (подземных этажей - -), протяженность 764 м, инв.№ -, лит. IV, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Сооружение– Подпорная стенка, назначение: сооружения канализации, протяжённость 172 м, лит. V, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Сооружение–Дамба, назначение: сооружения канализации, протяжённость 53,0 м, лит. VI, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Сооружение– Автодорога в районе очистных, назначение: сооружения канализации, протяженность 110м, лит. Д, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

2. Перечень иного имущества, в составе Объекта концессионного соглашения, технологически связанного между собой и предназначенное для обеспечения эксплуатации Объекта концессионного соглашения

Таблица 3.1.

| № п/п | Здание, строение, сооружение, в котором установлено оборудование | Оборудование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здание решеток на БОС, литер Б1, | Оборудование здания решеток: - механическая решетка с электродвигателем (2 шт.), - щитовой затвор (4 шт.), - система вентиляции (1 шт.), состоящая из вентилятора и воздуховодов, - кран-балка механическая (1 шт.), - щит управления решетками электрический (2 шт.), - щит управления затворами электрический (4 шт.), - вводной электрический щит (1 шт.) |
| 2 | Трансформаторная подстанция на БОС, литер Б3, | Оборудование трансформаторной подстанции: - РУ-6000 V (1 шт.), - камера КСО-366 (4 шт.), - камера КСО-266 (1 шт.), - РУ-0,4 кВт (1 шт.), - камера ЩО-70 (7 шт.), - трансформатор ТМ-400 (2 шт.) |
|  |  | Эл.счетчик СЭТАМ/БОС/06.02 г |
| 3 | Здание камеры регулировочных емкостей, литер Б2 | Насос 4НФ с электродвигателем 2,2 кВт (1 шт.) |
| 4 | Хлораторная на БОС, литер Б6, | Оборудование электролизной: - электролизер мембранный биполярный МБЭ-50 (2 шт.), - источник питания (2 шт.), - бак приготовления соляного раствора (1 шт.), - фильтр щелевой (1 шт.), - насос-дозатор соляного раствора (2 шт.), - емкость рабочая соляного раствора (1 шт.), - емкость рабочая воды (1 шт.) |
|  |  | Сигнализация СТГ-2 в хлораторной |
|  |  | Таль ручн.цепн. 1 тн 12.07 г |
| 5 | Насосная станция и илов.резерв БОС, литер Б7, | Оборудование насосоной станции: - насос 5Ф-1 с электродвигателем 30 кВт (3 шт.), - насос 3Ф-1 с электродвигателем 4 кВт (1 шт.), - насос 5Ф-1 без электродвигателя (1 шт.), - насос откачив.илопер. с электродвигателем (1 шт.) |
|  |  | Эл.тельфер 0,5 тн (1 шт.) |
| 6 | Насосная станция перекачки фекальных стоков на БОС, литер Б5, | Насос 2,5 НФ с электродвигателем 7,5 кВт (2 шт.) |
|  |  | Эл.кран балка 2тн в машинном зале |
| 7 | Производственный корпус станции биочистки на БОС, литер Б, | Фильтр-пресс в комплекте (2 шт.) с оборудованием: - емкость приготовления флокулянта (1 шт.), - щит управления (2 шт.), - смесительная емкость (2 шт.), - насос-дозатор Netzsch (4 шт.), - промывочный насос (2 шт.) |
|  |  | Пожарная сигнализация и система оповещения |
|  |  | Радиостанция "Лён" |
|  |  | Насос 1,5 - К6 с электродвигателем 4 кВт в котельной |
|  |  | Громкогов.рация/Г/ОБ/ООГ. (1 шт.) |
|  |  | Динамик 10.ООГ. |
|  |  | Термометр техн. 4.05 г |

Приложение 2

к Концессионному соглашению

Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) право собственности Концедента на Объект Концессионного соглашения. Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на иное имущество, права владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением

Приложение 3

к Концессионному соглашению

Требования к реализации концессионного соглашения, к реконструкции (модернизации) объекта и к осуществлению эксплуатации объекта.

(В СООТВЕТСТВИЕ С ПРИЛОЖЕНИЕМ 2 К ТОМУ 1 КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ)

Приложение 4

к Концессионному соглашению

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВА КОНЦЕДЕНТА НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК